PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Módulo Fiscal — NF-e e CT-e

Consulta completa, download de XML, DANFE e DACTE

Plataforma Capul v1.0

Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda — CAPUL

Departamento de Tecnologia da Informação

Autor: Clenio Marcos

Data: 10 de abril de 2026

Versão: 1.1 — Escopo ampliado após alinhamento com o Setor Fiscal

# Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Versão inicial. Escopo: consulta de NF-e (chave + status). |
| 1.1 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Escopo ampliado após validação com o Setor Fiscal: incluídos download de CT-e, consulta completa de NF-e/CT-e com abas, geração de DANFE/DACTE em PDF e seção de limitações técnicas explícitas. |

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano de desenvolvimento de um novo módulo independente da Plataforma Capul, denominado Módulo Fiscal, cujo objetivo é permitir a consulta, a visualização completa e o download de documentos fiscais eletrônicos — inicialmente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) — diretamente do portal corporativo, utilizando os web services NFeDistribuicaoDFe e CTeDistribuicaoDFe da SEFAZ Nacional.

O módulo atenderá prioritariamente os setores responsáveis pela entrada de notas fiscais em múltiplas filiais da Capul e o Setor Fiscal, que gerencia toda a área fiscal da cooperativa. O Departamento de TI atuará como prestador de serviço, responsável pelo desenvolvimento, operação e manutenção da solução.

A funcionalidade de consulta entregará experiência equivalente à consulta completa do portal público da SEFAZ: todos os dados da NF-e/CT-e organizados em abas (Dados Gerais, Emitente, Destinatário, Produtos, Totais, Transporte, Cobrança, Eventos), download do XML bruto e geração do DANFE/DACTE em PDF. O objetivo é eliminar a necessidade de instalar o certificado digital nas máquinas dos usuários.

A solução será construída como módulo totalmente independente (backend + frontend próprios, schema de banco próprio), seguindo exatamente o mesmo padrão arquitetural dos módulos existentes (Gestão TI, Inventário e Configurador). Nenhuma alteração será feita no código dos módulos atuais.

Escopo explícito: o módulo realizará apenas CONSULTAS. Nenhuma transmissão, emissão, cancelamento ou manifestação será executada pela plataforma; essas operações permanecem integralmente no Protheus/TOTVS.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1. Situação atual

A Capul utiliza o Protheus/TOTVS como ERP principal. Quando os setores de entrada de notas ou o Setor Fiscal precisam obter um XML de NF-e ou CT-e avulso (conferência de compras, auditoria, resposta a fornecedor), o processo depende hoje de ferramentas externas ou de certificados digitais instalados em máquinas individuais dos usuários, o que gera risco de exposição, dificulta a rastreabilidade e aumenta o custo operacional.

## 2.2. Pontuações trazidas pelo Setor Fiscal

Durante a validação do escopo inicial com o Setor Fiscal, duas necessidades adicionais foram levantadas e incorporadas a este plano:

- Download de CT-e: a operação logística da Capul envolve grande volume de conhecimentos de transporte emitidos por terceiros (transportadoras), e o Setor Fiscal precisa das mesmas capacidades de download que terá para NF-e.

- Consulta completa (não apenas download do XML): a ferramenta precisa entregar uma visualização rica, equivalente à do portal da SEFAZ, com todos os campos da nota organizados em abas. Caso contrário, os usuários continuariam dependendo do certificado local, e a ferramenta não resolveria o problema central.

Ambas as necessidades foram avaliadas tecnicamente e estão incorporadas ao MVP deste plano.

## 2.3. Escopo funcional (atualizado)

- Download de XML de NF-e a partir da chave de acesso (44 dígitos).

- Download de XML de CT-e a partir da chave de acesso (44 dígitos).

- Consulta completa de NF-e com visualização em abas (equivalente ao portal SEFAZ).

- Consulta completa de CT-e com visualização em abas (equivalente ao portal SEFAZ).

- Geração e download do DANFE (Documento Auxiliar da NF-e) em PDF.

- Geração e download do DACTE (Documento Auxiliar do CT-e) em PDF.

- Consulta de status e eventos (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação do destinatário).

- Histórico completo e rastreável, com filtros por filial, usuário, período, chave e tipo de documento.

- Gestão do certificado digital A1 centralizada no servidor, sem exposição ao usuário final.

- Alternância entre ambiente de Homologação e Produção da SEFAZ (restrita ao Setor Fiscal).

- Rotina administrativa de limpeza de histórico (operada pelo TI).

## 2.4. Fora de escopo

- Transmissão, emissão, cancelamento, inutilização ou carta de correção de NF-e/CT-e.

- Manifestação do destinatário (ciência, confirmação, desconhecimento, operação não realizada).

- Escrituração fiscal, apuração de impostos ou geração de obrigações acessórias (SPED).

- Integração com o módulo Compras do Protheus (o Protheus segue como fonte oficial).

- MDF-e e outros documentos fiscais (podem ser incluídos em fases futuras).

# 3. Limitações Técnicas Importantes

Esta seção documenta, de forma explícita, as limitações impostas pelos próprios web services da SEFAZ. É essencial que o Setor Fiscal e a diretoria tomem conhecimento destas restrições antes de aprovar o projeto, para evitar expectativas desalinhadas.

## 3.1. Restrição de participação (CNPJ vinculado)

Os web services NFeDistribuicaoDFe e CTeDistribuicaoDFe da SEFAZ Nacional retornam exclusivamente documentos nos quais o CNPJ do certificado digital figura como um dos participantes. Não se trata de uma limitação da nossa implementação, mas sim de uma regra da própria SEFAZ.

A ferramenta poderá consultar APENAS documentos fiscais em que a Capul aparece como emitente, destinatária, autora, transportadora ou intermediária. NF-e ou CT-e de terceiros sem vínculo com a Capul não podem ser obtidos por web service — nem por esta ferramenta, nem por qualquer outra solução de mercado.

A tabela a seguir detalha os cenários:

| Cenário | Suportado? |
| --- | --- |
| NF-e em que a Capul é destinatária (compras recebidas) | ✅ Sim, total |
| NF-e em que a Capul é emitente (vendas emitidas pela cooperativa) | ✅ Sim, total |
| NF-e em que a Capul aparece como autor, transportador ou intermediário | ✅ Sim, total |
| CT-e em que a Capul é tomadora do frete (situação mais comum) | ✅ Sim, total |
| CT-e em que a Capul é remetente, destinatária ou expedidora | ✅ Sim, total |
| NF-e/CT-e de terceiros sem vínculo com a Capul (curiosidade, auditoria externa) | ❌ Não — restrição da SEFAZ |

Avaliando contra o caso de uso real da Capul (operação de compras, vendas e contratação de fretes), a cobertura do módulo é 100% do fluxo operacional. O único cenário que permanece fora — consulta de documento de terceiro sem vínculo — é raro e, mesmo no portal público da SEFAZ (com captcha), retorna apenas um resumo reduzido sem valor prático para auditoria ou conferência.

## 3.2. Consulta completa versus portal público da SEFAZ

Vale esclarecer que a SEFAZ opera dois caminhos distintos para consulta de documentos fiscais:

| Caminho | O que entrega | Automatização |
| --- | --- | --- |
| Portal público (com captcha) | Resumo muito reduzido da NF-e por chave, sem XML, sem detalhes. | Não automatizável (captcha) |
| Web service DistribuicaoDFe (com certificado) | XML completo + todos os dados + eventos. Equivalente à consulta completa logada no portal. | Sim — é o caminho desta ferramenta |

Ou seja: o que este módulo fará é replicar — com fidelidade e melhor usabilidade — o comportamento do portal da SEFAZ quando o usuário está logado com certificado. A experiência final será superior, pois o XML retornado contém todos os campos que o portal exibe, e nós os organizamos em abas no frontend, geramos o DANFE/DACTE em PDF e registramos tudo em histórico rastreável.

## 3.3. Rate limit e disponibilidade

- A SEFAZ Nacional impõe limites de consulta por CNPJ e por intervalo (tipicamente 1 chamada a cada alguns segundos em horários de pico).

- O módulo implementará retry com backoff exponencial e respeitará qualquer código de aviso (WS em manutenção, fora do ar, etc.).

- Em caso de indisponibilidade total da SEFAZ, o usuário receberá mensagem clara e o histórico registrará a tentativa falha.

## 3.4. Atraso de propagação

Uma NF-e ou CT-e recém-emitida pode levar alguns minutos até ficar disponível no serviço de distribuição da SEFAZ Nacional. Esse atraso é inerente ao serviço e não depende da implementação.

# 4. Arquitetura Atual da Plataforma Capul

A Plataforma Capul v1.0 está em produção desde março/2026 e é composta por microsserviços independentes orquestrados via Docker Compose, com reverse proxy Nginx centralizando o acesso HTTPS.

| Serviço | Stack | Porta | Schema DB |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | Nginx 1.27 | 80, 443 | — |
| Auth Gateway | NestJS 11 + Prisma 6 | 3000 | core |
| Hub (Portal) | React 19 + Vite 7 | 5170 | — |
| Configurador | React 19 + Vite 7 | 5175 | core (via API) |
| Gestão TI Backend | NestJS 11 + Prisma 6 | 3001 | gestao_ti + core (RO) |
| Gestão TI Frontend | React 19 + Tailwind v4 | 5173 | — |
| Inventário Backend | FastAPI + Python 3.11 | 8000 | inventario |
| Inventário Frontend | HTML + Bootstrap 5 (PWA) | 8443 | — |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 | 5432 | Multi-schema |
| Redis | Redis 7 | 6379 | Cache/sessões |

## 4.1. Autenticação unificada (JWT)

O Auth Gateway emite um JWT assinado com segredo compartilhado (JWT_SECRET), validado por todos os backends. O payload inclui usuário, empresa, filial atual e lista de módulos autorizados com suas roles:

{ sub, email, nome, empresaId, filialId, modulos: [{ codigo, role }] }

## 4.2. Padrão para novos módulos

A plataforma foi projetada para receber novos módulos sem alteração do núcleo. Gestão TI e Inventário são exemplos vivos: cada um possui backend, frontend e schema próprios, compartilhando apenas autenticação e infraestrutura. O Módulo Fiscal seguirá exatamente esse modelo.

# 5. Decisão Arquitetural

## 5.1. Módulo independente

Foi avaliada a hipótese de incluir a funcionalidade no módulo Gestão TI, onde já existe uma entidade NotaFiscal usada pelo módulo Compras. Essa hipótese foi descartada porque:

- A consulta de documentos fiscais é responsabilidade do Setor Fiscal, não do TI.

- O modelo NotaFiscal existente é um registro interno de compras, sem os campos de NF-e oficial (chave, XML, protocolo, cStat).

- Acoplamento criaria risco para funcionalidades em produção.

- Um módulo independente preserva autonomia evolutiva.

## 5.2. Nome do módulo

Nome adotado: fiscal. A escolha por um nome abrangente (em vez de nfe) já havia sido feita e agora se mostra ainda mais acertada, dado que o MVP passa a incluir CT-e. O mesmo módulo abrigará documentos futuros (MDF-e, CC-e, etc.) sem necessidade de novos microsserviços.

# 6. Estrutura do Módulo Fiscal

## 6.1. Pastas (atualizada para NF-e + CT-e)

capul-platform/
└── fiscal/
    ├── backend/
    │   ├── Dockerfile
    │   ├── package.json
    │   ├── prisma/
    │   │   ├── schema.prisma         # schemas: fiscal + core (RO)
    │   │   └── migrations/
    │   ├── certs/                    # .pfx (volume read-only, .gitignore)
    │   └── src/
    │       ├── main.ts
    │       ├── app.module.ts
    │       ├── prisma/
    │       ├── common/               # guards, decorators, strategies
    │       ├── nfe/
    │       │   ├── nfe.module.ts
    │       │   ├── nfe.controller.ts
    │       │   ├── nfe.service.ts
    │       │   ├── danfe.service.ts  # geração do PDF DANFE
    │       │   └── dto/
    │       ├── cte/
    │       │   ├── cte.module.ts
    │       │   ├── cte.controller.ts
    │       │   ├── cte.service.ts
    │       │   ├── dacte.service.ts  # geração do PDF DACTE
    │       │   └── dto/
    │       ├── sefaz/                # camada compartilhada
    │       │   ├── sefaz.module.ts
    │       │   ├── sefaz-client.service.ts
    │       │   ├── certificate.service.ts
    │       │   ├── sefaz-parser.service.ts
    │       │   └── eventos.service.ts
    │       ├── certificado/          # gestão do certificado A1
    │       ├── ambiente/              # config ambiente PROD/HOM
    │       └── historico/
    └── frontend/
        ├── Dockerfile
        ├── nginx.conf
        ├── package.json
        └── src/
            ├── main.tsx
            ├── App.tsx
            ├── layouts/
            ├── pages/
            │   ├── ConsultaNfePage.tsx       # entrada + resultado
            │   ├── VisualizacaoNfePage.tsx   # com abas
            │   ├── ConsultaCtePage.tsx
            │   ├── VisualizacaoCtePage.tsx
            │   ├── HistoricoPage.tsx
            │   └── AdminAmbientePage.tsx
            ├── components/
            │   ├── AbaDadosGerais.tsx
            │   ├── AbaEmitente.tsx
            │   ├── AbaDestinatario.tsx
            │   ├── AbaProdutos.tsx
            │   ├── AbaTotais.tsx
            │   ├── AbaTransporte.tsx
            │   ├── AbaCobranca.tsx
            │   ├── AbaEventos.tsx
            │   └── AbaInfoAdicionais.tsx
            ├── services/
            └── contexts/

## 6.2. Stack técnico (atualizado)

| Componente | Escolha |
| --- | --- |
| Backend framework | NestJS 11 (consistência com Gestão TI e Auth Gateway) |
| ORM | Prisma 6 (multi-schema) |
| Linguagem | TypeScript |
| Cliente SOAP | biblioteca 'soap' com https.Agent (mTLS via pfx + passphrase) |
| Parser XML | fast-xml-parser |
| Geração DANFE (PDF NF-e) | node-danfe-pdf ou equivalente — avaliação técnica na Etapa 1 |
| Geração DACTE (PDF CT-e) | dacte-pdf ou microsserviço Python com brasil-fiscal-report (a decidir) |
| Manipulação do .pfx | node-forge (extração de metadados: CNPJ, validade) |
| Criptografia da senha | AES-256-GCM via crypto nativo do Node |
| Frontend framework | React 19 + Vite 7 + Tailwind v4 |
| Componente de abas | Headless UI / Radix Tabs |
| Container base | node:22-alpine |

Observação sobre geração de DANFE/DACTE: existem algumas bibliotecas JavaScript/TypeScript maduras (como node-danfe-pdf), mas o ecossistema Python possui opções mais robustas (brasil-fiscal-report, nfelib). Caso a validação técnica na Etapa 1 indique melhor qualidade do PDF com Python, criaremos um pequeno serviço paralelo fiscal-pdf baseado em Python, chamado via HTTP interno pelo fiscal-backend. Essa decisão não impacta arquitetura geral e será documentada no PR.

# 7. Banco de Dados

## 7.1. Schema fiscal

Será criado o schema PostgreSQL fiscal no database capul_platform. Uso exclusivo do Módulo Fiscal; acesso ao schema core apenas em modo somente-leitura.

## 7.2. Tabelas previstas (atualizada)

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| fiscal.documento_consulta | Histórico unificado de consultas (nfe ou cte). Inclui chave, tipo, resultado, usuário, filial, cStat, xMotivo. |
| fiscal.documento_xml | Índice de XMLs persistidos em disco (caminho relativo, hash, tamanho, tipo). |
| fiscal.documento_evento | Eventos associados ao documento (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação). |
| fiscal.certificado | Metadados do(s) certificado(s) A1 + senha cifrada AES-256-GCM. |
| fiscal.ambiente_config | Configuração do ambiente SEFAZ ativo (PRODUCAO ou HOMOLOGACAO). |
| fiscal.audit_log | Trilha de auditoria de ações administrativas e consultas sensíveis. |

A tabela fiscal.documento_consulta substitui a proposta original nfe_consultas e passa a armazenar ambos os tipos de documento (NF-e e CT-e) via coluna tipo_documento, mantendo estrutura simples e escalável.

## 7.3. Retenção

Sem política automática. O Protheus continua como repositório fiscal oficial. O módulo oferece função administrativa (ADMIN_TI) para limpeza sob demanda por data, filial ou chave específica, registrando toda ação em audit_log.

# 8. Consulta Completa (Novo)

Esta é a funcionalidade central adicionada na v1.1 em resposta ao pedido do Setor Fiscal. Ao informar uma chave de acesso, o usuário não verá apenas um arquivo XML para download, mas uma visualização rica e organizada, equivalente à consulta completa do portal da SEFAZ quando feita com certificado digital.

## 8.1. Fluxo do usuário

- Usuário acessa Consulta NF-e ou Consulta CT-e no menu do módulo Fiscal.

- Digita/cola a chave de acesso (44 dígitos) — frontend valida máscara, dígito verificador e estrutura.

- Clica em Consultar.

- Backend faz chamada SEFAZ com certificado, persiste o XML, registra no histórico.

- Frontend recebe o documento estruturado e renderiza a visualização em abas.

- Usuário navega pelas abas, visualiza dados, pode baixar o XML bruto e gerar/baixar o DANFE ou DACTE em PDF.

## 8.2. Abas da visualização de NF-e

- Dados Gerais: chave de acesso, série, número, modelo, natureza da operação, data/hora de emissão e saída, tipo de operação, finalidade, consumidor final, presença, protocolo de autorização.

- Emitente: CNPJ, IE, razão social, nome fantasia, endereço completo, CNAE, regime tributário.

- Destinatário: CNPJ/CPF, IE, razão social/nome, endereço completo, indicador de contribuinte.

- Produtos / Serviços: tabela com todos os itens — código, descrição, NCM, CFOP, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, impostos por item (ICMS, IPI, PIS, COFINS, CST, CSOSN).

- Totais: base de cálculo ICMS, valor ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, valor dos produtos, frete, seguro, desconto, outras despesas, valor total da nota.

- Transporte: modalidade do frete, transportadora, placa do veículo, UF, volumes, peso bruto e líquido.

- Cobrança: fatura, duplicatas (número, vencimento, valor).

- Informações Adicionais: informações complementares ao contribuinte e informações ao fisco.

- Eventos: linha do tempo dos eventos — autorização, carta de correção (CC-e), cancelamento, manifestação do destinatário. Obtidos via NfeConsultaProtocolo + XML de eventos.

- XML: visualização formatada do XML bruto + botão de download.

- DANFE: visualização do PDF do DANFE incorporado + botão de download.

## 8.3. Abas da visualização de CT-e

- Dados Gerais: chave, série, número, modelo, data/hora emissão, tipo do CT-e (normal, complemento, anulação, substituto), CFOP, natureza.

- Emitente (Transportadora): CNPJ, IE, razão, endereço.

- Remetente: dados do remetente da carga.

- Destinatário: dados do destinatário da carga.

- Tomador: quem paga o frete (remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou terceiro).

- Prestação do Serviço: UF início, UF fim, município origem, município destino, valor do serviço, impostos.

- Carga: produto predominante, valor da carga, peso, dimensões.

- Documentos Vinculados: NF-es referenciadas pelo CT-e.

- Modal de Transporte: rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário.

- Eventos: autorização, cancelamento, prestação desacordo, etc.

- XML e DACTE: download do XML bruto e PDF do DACTE.

## 8.4. Equivalência com o portal SEFAZ

Todos os campos acima são obtidos do mesmo XML que o portal da SEFAZ utiliza para montar sua visualização. Não há informação visível no portal que não esteja no XML. A experiência final para o usuário será igual ou superior, com a vantagem adicional de histórico rastreável e gestão centralizada do certificado.

## 8.5. Geração do DANFE e DACTE

O DANFE e o DACTE são representações gráficas padronizadas pela legislação fiscal, usadas para acompanhar a mercadoria no transporte. Serão gerados em PDF a partir do XML, por biblioteca específica. A qualidade e o layout seguirão o padrão visual já conhecido pelos usuários do Protheus e do portal da SEFAZ.

A geração será feita sob demanda (ao clicar no botão), evitando processamento desnecessário. O PDF gerado também será persistido junto ao XML para consultas futuras, evitando regeneração.

# 9. Roles e Permissões

## 9.1. Organização por setor

Três perfis de acesso refletem a estrutura organizacional real da Capul:

| Role | Setor | Permissões |
| --- | --- | --- |
| OPERADOR_ENTRADA | Entrada de Notas (e outras áreas como Compras e Almoxarifado) | Consultar NF-e e CT-e por chave, ver visualização completa, baixar XML e DANFE/DACTE, ver histórico da própria filial. |
| GESTOR_FISCAL | Setor Fiscal | Tudo do OPERADOR_ENTRADA + acesso multi-filial + alternância de ambiente PROD/HOM + visualização de metadados do certificado + export do histórico. |
| ADMIN_TI | Depto. de T.I. | Tudo do GESTOR_FISCAL + gestão de certificados (upload, renovação) + limpeza administrativa do histórico + logs técnicos. |

## 9.2. Contexto multi-filial

A Capul possui diversas filiais. O módulo respeitará integralmente esse contexto: toda consulta é registrada com a filial ativa do JWT; OPERADOR_ENTRADA vê apenas a sua filial; GESTOR_FISCAL e ADMIN_TI filtram por qualquer filial. O seletor de filial do Hub continua sendo o ponto único de troca de contexto.

## 9.3. Integração com Auth Gateway

Nenhuma alteração no código do Auth Gateway. Basta cadastrar o módulo em core.modulos e atribuí-lo via Configurador. O JWT já virá com 'modulos: [{ codigo: FISCAL, role: ... }]' e o backend fiscal validará via FiscalGuard.

# 10. Segurança do Certificado A1

## 10.1. Armazenamento do arquivo .pfx

O .pfx ficará exclusivamente no servidor, em volume read-only montado no container fiscal-backend (/app/certs/). O diretório no host (fiscal/backend/certs/) será protegido por .gitignore e permissões restritas. O usuário final jamais terá acesso ao binário — nem via download, nem via API, nem por reflexão em logs.

## 10.2. Senha do certificado

Conforme diretriz aprovada (sempre o caminho mais seguro), a senha será cifrada no banco usando AES-256-GCM:

- Master key em variável de ambiente FISCAL_MASTER_KEY (256 bits), injetada via Docker secrets em produção.

- Nonce único por senha, armazenado junto ao ciphertext.

- Senha em claro só existe em memória durante a chamada SEFAZ.

- Cadastro inicial via endpoint administrativo protegido por ADMIN_TI, via HTTPS.

## 10.3. Comunicação com SEFAZ (mTLS)

Cliente SOAP com https.Agent customizado (pfx + passphrase), estabelecendo TLS mútuo com os endpoints oficiais da SEFAZ Nacional. A CA oficial será sempre validada; nenhuma configuração insecure será aceita.

## 10.4. Auditoria

Toda ação sensível — consulta, troca de ambiente, upload/renovação de certificado, limpeza de histórico — será gravada em fiscal.audit_log com timestamp, usuário, IP, filial e payload resumido. Logs técnicos nunca registrarão senha nem conteúdo do .pfx.

# 11. Integração com a Plataforma

## 11.1. Docker Compose

Dois novos serviços aditivos. Portas novas: 3002 (backend) e 5176 (frontend). Novo volume persistente fiscal_xmls para XMLs e PDFs gerados.

fiscal-backend:
  build: ./fiscal/backend
  container_name: capul-fiscal-api
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/capul_platform?schema=public
    JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
    DB_SCHEMA: fiscal
    CORE_SCHEMA: core
    FISCAL_MASTER_KEY: ${FISCAL_MASTER_KEY}
    NFE_CERT_PATH: /app/certs/certificado.pfx
    NFE_SEFAZ_WSDL_PROD: ${NFE_SEFAZ_WSDL_PROD}
    NFE_SEFAZ_WSDL_HOM: ${NFE_SEFAZ_WSDL_HOM}
    CTE_SEFAZ_WSDL_PROD: ${CTE_SEFAZ_WSDL_PROD}
    CTE_SEFAZ_WSDL_HOM: ${CTE_SEFAZ_WSDL_HOM}
    FISCAL_STORAGE: /app/xmls
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    NODE_ENV: production
  ports:
    - "3002:3002"
  volumes:
    - ./fiscal/backend/certs:/app/certs:ro
    - fiscal_xmls:/app/xmls
fiscal-frontend:
  build: ./fiscal/frontend
  container_name: capul-fiscal-web
  ports:
    - "5176:5176"
volumes:
  fiscal_xmls:

## 11.2. Nginx

location /fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-frontend:5176/;
}
location /api/fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-backend:3002/;
    proxy_read_timeout 60s;
}

## 11.3. Impacto nos módulos existentes

| Componente | Alteração |
| --- | --- |
| fiscal/ (novo) | Criado do zero |
| docker-compose.yml | Aditivo: +2 serviços, +1 volume |
| nginx/nginx.conf | Aditivo: +2 blocos location |
| database/init-schemas.sql | Aditivo: +1 CREATE SCHEMA fiscal |
| .env / .env.example | Aditivo: +variáveis FISCAL_* / NFE_* / CTE_* |
| core.modulos (dados) | Aditivo: +1 registro (FISCAL) |
| CLAUDE.md (raiz) | Atualização de tabela e diagrama |
| Auth Gateway, Hub, Gestão TI, Inventário, Configurador | ZERO |

# 12. Endpoints do Backend Fiscal

Todos os endpoints sob o prefixo /api/fiscal, com JWT + módulo FISCAL + role obrigatórios.

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /nfe/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta NF-e por chave, retorna documento completo. |
| GET | /nfe/:id | OPERADOR_ENTRADA | Retorna documento NF-e já consultado (do histórico). |
| GET | /nfe/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML da NF-e. |
| GET | /nfe/:id/danfe | OPERADOR_ENTRADA | Download do DANFE em PDF. |
| GET | /nfe/:id/eventos | OPERADOR_ENTRADA | Lista de eventos da NF-e. |
| POST | /cte/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta CT-e por chave, retorna documento completo. |
| GET | /cte/:id | OPERADOR_ENTRADA | Retorna documento CT-e já consultado. |
| GET | /cte/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML do CT-e. |
| GET | /cte/:id/dacte | OPERADOR_ENTRADA | Download do DACTE em PDF. |
| GET | /cte/:id/eventos | OPERADOR_ENTRADA | Lista de eventos do CT-e. |
| GET | /historico | OPERADOR_ENTRADA | Histórico paginado com filtros (tipo, data, chave, filial). |
| GET | /historico/export | GESTOR_FISCAL | Exporta histórico para CSV/XLSX. |
| GET | /ambiente | OPERADOR_ENTRADA | Retorna ambiente ativo. |
| PUT | /ambiente | GESTOR_FISCAL | Altera ambiente ativo. |
| GET | /certificado | GESTOR_FISCAL | Metadados (CNPJ, validade). |
| POST | /certificado | ADMIN_TI | Upload de novo certificado. |
| DELETE | /historico/limpeza | ADMIN_TI | Limpeza administrativa. |
| GET | /health | público | Health check. |

# 13. Funcionalidades por Fase

## 13.1. Fase 1 — MVP (entrega única)

- Autenticação via JWT do Auth Gateway.

- Cadastro e gestão do certificado A1 (upload + senha cifrada).

- Consulta de NF-e por chave — visualização completa em abas.

- Consulta de CT-e por chave — visualização completa em abas.

- Geração de DANFE em PDF.

- Geração de DACTE em PDF.

- Download de XML bruto (NF-e e CT-e).

- Consulta de eventos (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação).

- Histórico unificado com paginação, filtros e export CSV/XLSX.

- Ambiente SEFAZ inicial: HOMOLOGAÇÃO, promoção para PROD após validação do Fiscal.

- Alternância de ambiente pelo Setor Fiscal (GESTOR_FISCAL).

- Limpeza administrativa de histórico (ADMIN_TI).

## 13.2. Fase 2 — Refinamento pós-MVP

- Dashboard com métricas: consultas do dia/semana/mês, por filial, taxa de sucesso.

- Alertas de vencimento de certificado (60 dias antes).

- Busca textual no histórico (por número, razão social do emitente).

- Favoritos e tags em consultas frequentes.

## 13.3. Fase 3 — Evoluções futuras

- Consulta de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais).

- Consulta de situação cadastral e CND.

- Importação em lote de chaves (planilha).

- Notificação automática por e-mail de novos CT-es para o Setor Fiscal (via DistribuicaoDFe por NSU).

# 14. Ambiente de Desenvolvimento

## 14.1. VSCode + Ubuntu

A escolha por VSCode sobre Ubuntu é totalmente aderente à plataforma e explicitamente recomendada:

- Consistência de end-of-line (LF em todo o projeto).

- Paths e permissões Unix iguais à produção.

- Montagem de volumes Docker nativa — crítica para o .pfx.

- Performance superior à via WSL2.

- Compatibilidade total com Prisma, NestJS e Vite.

## 14.2. Pré-requisitos

- Docker Engine 25+ e Docker Compose v2 nativos no Ubuntu.

- Node.js 22 LTS (para linters/formatters fora do container).

- VSCode com extensões: Prisma, ESLint, Prettier, Docker, Remote Containers.

- Git 2.40+ com configuração de usuário.

- Acesso ao repositório capul-platform.

- Cópia local do .pfx para desenvolvimento em homologação.

## 14.3. Novas variáveis no .env

# Módulo Fiscal
FISCAL_MASTER_KEY=<256 bits aleatórios em hex>
FISCAL_AMBIENTE_DEFAULT=HOMOLOGACAO
NFE_SEFAZ_WSDL_PROD=https://www1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx
NFE_SEFAZ_WSDL_HOM=https://hom1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx
CTE_SEFAZ_WSDL_PROD=https://www1.cte.fazenda.gov.br/CTeDistribuicaoDFe/CTeDistribuicaoDFe.asmx
CTE_SEFAZ_WSDL_HOM=https://hom1.cte.fazenda.gov.br/CTeDistribuicaoDFe/CTeDistribuicaoDFe.asmx
FISCAL_REQUEST_TIMEOUT=30000

# 15. Plano de Execução (atualizado)

Cronograma recalculado considerando a inclusão de CT-e, visualização completa em abas e geração de DANFE/DACTE. Um desenvolvedor dedicado.

| Etapa | Atividade | Responsável | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scaffolding + validação técnica de bibliotecas DANFE/DACTE | Dev | 2 dias |
| 2 | Schema fiscal + migrations + seed | Dev | 1 dia |
| 3 | Auth + CertificateService + criptografia AES-256-GCM | Dev | 2 dias |
| 4 | SefazClient (NFeDistribuicaoDFe) em homologação | Dev | 3 dias |
| 5 | Parser NF-e + estrutura de dados para todas as abas | Dev | 3 dias |
| 6 | SefazClient (CTeDistribuicaoDFe) + parser CT-e | Dev | 3 dias |
| 7 | Serviço de eventos (NfeConsultaProtocolo) | Dev | 2 dias |
| 8 | Geração de DANFE em PDF | Dev | 2 dias |
| 9 | Geração de DACTE em PDF | Dev | 2 dias |
| 10 | Frontend: consulta NF-e + visualização completa (abas) | Dev | 4 dias |
| 11 | Frontend: consulta CT-e + visualização completa (abas) | Dev | 3 dias |
| 12 | Frontend: histórico unificado + export | Dev | 2 dias |
| 13 | Frontend: telas administrativas (ambiente, certificado, limpeza) | Dev | 2 dias |
| 14 | Integração docker-compose + nginx + cadastro do módulo | Dev + TI | 1 dia |
| 15 | Testes e2e e validação pelo Setor Fiscal em HOMOLOGAÇÃO | Dev + Fiscal | 4 dias |
| 16 | Documentação técnica + treinamento dos usuários | Dev | 2 dias |
| 17 | Promoção para PRODUÇÃO | TI | 1 dia |

Total estimado: aproximadamente 39 dias úteis (≈ 8 semanas), contra 23 dias da v1.0. O acréscimo deve-se à inclusão de CT-e (todo o fluxo paralelo ao NF-e), à visualização completa em abas e à geração dos PDFs DANFE e DACTE. O Setor Fiscal confirmou que este escopo elimina a dependência dos certificados nas máquinas individuais — justificando plenamente o investimento.

# 16. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Expectativa de consultar NF-e/CT-e de terceiros sem vínculo | Decepção do usuário, percepção de ferramenta incompleta | Este plano documenta explicitamente a limitação (Seção 3) e o escopo aprovado cobre 100% do uso real da Capul. Comunicação clara no treinamento. |
| Biblioteca de geração de DANFE/DACTE com baixa qualidade visual | PDF diferente do esperado pelos usuários | Etapa 1 prevê avaliação técnica; se as opções Node não atenderem, será criado microsserviço Python paralelo (fiscal-pdf). |
| Certificado A1 vencer sem aviso | Paralisação total | Alerta 60 dias antes + backup em cofre. |
| Indisponibilidade da SEFAZ | Erros intermitentes | Retry com backoff + mensagem clara + registro em audit_log. |
| Vazamento da senha do .pfx | Crítico | AES-256-GCM no banco, master key fora do repositório, nunca em log. |
| Uso indevido do ambiente PROD/HOM | Dados incorretos | Flag de ambiente visível no cabeçalho + alteração restrita a GESTOR_FISCAL + audit_log. |
| Crescimento do volume de XMLs e PDFs | Esgotamento de disco | Monitoramento + rotina de limpeza manual pelo ADMIN_TI + política futura de retenção. |
| Divergência entre módulo Fiscal e Protheus | Confusão operacional | Documentar que o Protheus é a fonte oficial; o módulo Fiscal é apenas consulta. |
| Rate limit da SEFAZ | Consultas bloqueadas | Fila interna + backoff + mensagem clara. |

# 17. Próximos Passos

- Revisão deste plano pela equipe técnica e pelo Setor Fiscal.

- Aprovação formal do escopo e do cronograma v1.1.

- Criação do branch feature/modulo-fiscal.

- Provisionamento do .pfx (homologação) no ambiente de desenvolvimento.

- Etapa 1: scaffolding + validação técnica de bibliotecas DANFE/DACTE.

- Reuniões semanais de acompanhamento.

- Validação do Setor Fiscal em homologação (Etapa 15).

- Promoção para produção.

# Anexo A — Glossário

- NF-e — Nota Fiscal Eletrônica. Documento fiscal digital emitido e autorizado pela SEFAZ.

- CT-e — Conhecimento de Transporte Eletrônico. Documento fiscal que registra a prestação de serviços de transporte.

- DANFE — Documento Auxiliar da NF-e. Representação gráfica em PDF usada para acompanhar a mercadoria.

- DACTE — Documento Auxiliar do CT-e. Representação gráfica em PDF do conhecimento de transporte.

- Chave de acesso — Identificador único de 44 dígitos da NF-e/CT-e.

- NFeDistribuicaoDFe — Web Service SOAP da SEFAZ Nacional que entrega NF-es ao destinatário (ou outros participantes) via mTLS.

- CTeDistribuicaoDFe — Web Service SOAP da SEFAZ Nacional para CT-e. Mesma lógica do NFeDistribuicaoDFe.

- NfeConsultaProtocolo — Web Service de consulta da situação atual da NF-e junto à SEFAZ autorizadora, retornando status e eventos.

- Certificado A1 — Certificado digital ICP-Brasil em arquivo .pfx, com validade de 1 ano.

- cStat / xMotivo — Código e descrição do status retornado pela SEFAZ (ex.: 100 = autorizado, 101 = cancelado).

- CC-e — Carta de Correção Eletrônica. Evento posterior à emissão da NF-e para corrigir informações não tributárias.

- mTLS — Mutual TLS. Autenticação recíproca cliente-servidor por certificados digitais.

- JWT — JSON Web Token. Padrão de autenticação usado pelo Auth Gateway da Capul.

- Homologação / Produção — Ambientes distintos da SEFAZ. Homologação é para testes, sem valor fiscal.