PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Módulo Fiscal — Consulta de NF-e

Plataforma Capul v1.0

Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda — CAPUL

Departamento de Tecnologia da Informação

Autor: Clenio Marcos

Data: 10 de abril de 2026

Versão: 1.0 — Para revisão técnica

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano de desenvolvimento de um novo módulo independente da Plataforma Capul, denominado Módulo Fiscal, cujo objetivo é permitir a consulta e o download de XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) diretamente do portal corporativo, utilizando o Web Service NFeDistribuicaoDFe da SEFAZ Nacional.

O módulo atenderá prioritariamente os setores responsáveis pela entrada de notas fiscais em múltiplas filiais da Capul e o Setor Fiscal, que gerencia toda a área fiscal da cooperativa. O Departamento de TI atuará como prestador de serviço, responsável pelo desenvolvimento, operação e manutenção da solução.

A solução será construída como um módulo totalmente independente (backend + frontend próprios, schema de banco próprio), seguindo exatamente o mesmo padrão arquitetural dos módulos existentes (Gestão TI, Inventário e Configurador). Nenhuma alteração será feita no código dos módulos atuais — apenas adições aditivas em arquivos de orquestração (docker-compose, nginx, .env).

Escopo explícito: o módulo realizará apenas CONSULTAS — download de XML por chave de acesso (44 dígitos) e consulta de status da NF-e. Nenhuma transmissão, emissão, cancelamento ou manifestação será executada pela plataforma; essas operações permanecem integralmente no Protheus/TOTVS.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1. Situação atual

A Capul utiliza o Protheus/TOTVS como ERP principal, incluindo para operações fiscais e emissão/recepção de NF-e. Atualmente, quando os setores de entrada de notas precisam obter um XML de NF-e avulso (por exemplo, para conferência de uma compra, auditoria ou resposta a fornecedor), o processo depende de acesso a ferramentas externas, portais de terceiros ou solicitação ao TI.

Este fluxo gera atritos operacionais, aumenta o tempo de resposta e dificulta a rastreabilidade (quem consultou, quando, qual chave).

## 2.2. Oportunidade

A Plataforma Capul já possui a infraestrutura completa para receber um novo módulo corporativo: autenticação unificada via JWT, controle de acesso por módulo e role, gestão multi-filial, orquestração via Docker Compose e reverse proxy Nginx com SSL. Adicionar um módulo fiscal é uma evolução natural da plataforma, mantendo a governança centralizada.

## 2.3. Escopo funcional

- Download de XML de NF-e a partir da chave de acesso (44 dígitos).

- Consulta de status de NF-e junto à SEFAZ.

- Histórico completo e rastreável de consultas realizadas, com filtros por filial, usuário, período e chave.

- Gestão do certificado digital A1 (.pfx) centralizada no servidor, sem exposição ao usuário final.

- Alternância entre ambiente de Homologação e Produção da SEFAZ (restrita ao Setor Fiscal).

- Rotina administrativa de limpeza de histórico (operada pelo TI).

## 2.4. Fora de escopo

- Transmissão, emissão, cancelamento, inutilização ou carta de correção de NF-e.

- Manifestação do destinatário (ciência, confirmação, desconhecimento, operação não realizada).

- Escrituração fiscal, apuração de impostos ou geração de obrigações acessórias (SPED etc.).

- Integração com o módulo Compras do Protheus (o Protheus continua como fonte oficial das entradas).

# 3. Arquitetura Atual da Plataforma Capul

A Plataforma Capul v1.0 está em produção desde março/2026 e é composta por microsserviços independentes orquestrados via Docker Compose, com reverse proxy Nginx centralizando o acesso HTTPS. A tabela a seguir resume os serviços atualmente em operação.

| Serviço | Stack | Porta | Schema DB |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | Nginx 1.27 | 80, 443 | — |
| Auth Gateway | NestJS 11 + Prisma 6 | 3000 | core |
| Hub (Portal) | React 19 + Vite 7 | 5170 | — |
| Configurador | React 19 + Vite 7 | 5175 | core (via API) |
| Gestão TI Backend | NestJS 11 + Prisma 6 | 3001 | gestao_ti + core (RO) |
| Gestão TI Frontend | React 19 + Tailwind v4 | 5173 | — |
| Inventário Backend | FastAPI + Python 3.11 | 8000 | inventario |
| Inventário Frontend | HTML + Bootstrap 5 (PWA) | 8443 | — |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 | 5432 | Multi-schema |
| Redis | Redis 7 | 6379 | Cache/sessões |

## 3.1. Autenticação unificada (JWT)

O Auth Gateway é o ponto único de autenticação. Ele emite um JWT assinado com um segredo compartilhado (JWT_SECRET) que é validado por todos os demais backends. O payload do token inclui o usuário, a empresa, a filial atual e a lista de módulos autorizados com suas respectivas roles, no formato:

{ sub, email, nome, empresaId, filialId, modulos: [{ codigo, role }] }

Cada backend consome apenas o schema que lhe pertence e trata o schema core como somente-leitura, garantindo isolamento de responsabilidades.

## 3.2. Padrão arquitetural para novos módulos

A plataforma foi projetada para receber novos módulos sem alteração do núcleo. Os módulos Gestão TI e Inventário são exemplos vivos desse padrão: cada um possui backend próprio, frontend próprio, schema de banco próprio e container(s) próprio(s), compartilhando apenas a autenticação e a infraestrutura. O novo Módulo Fiscal seguirá exatamente esse modelo.

# 4. Decisão Arquitetural

## 4.1. Módulo independente (decisão aprovada)

Foi avaliada inicialmente a possibilidade de incluir a funcionalidade de consulta de NF-e dentro do módulo Gestão TI, que já possui uma entidade NotaFiscal para controle interno de compras. Essa hipótese foi descartada pelos seguintes motivos:

- A consulta de NF-e é uma responsabilidade do Setor Fiscal, não do Departamento de TI. Acoplá-la ao módulo de TI geraria confusão de ownership e permissões.

- O modelo NotaFiscal existente no Gestão TI é um registro interno de lançamento de compras (campos como fornecedorId, valorTotal, status REGISTRADA/CONFERIDA). Ele não contempla os campos essenciais de uma NF-e oficial (chave de acesso de 44 dígitos, XML assinado, protocolo, cStat, xMotivo).

- Estender o modelo existente colocaria em risco funcionalidades em produção do módulo Compras do Gestão TI.

- Um módulo independente preserva a autonomia evolutiva de cada área e facilita futuras transferências de ownership.

## 4.2. Nome e abrangência do módulo

Nome adotado: fiscal. A escolha por um nome genérico (em vez de nfe) foi deliberada, para permitir que o mesmo módulo abrigue futuras funcionalidades correlatas — como consulta de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais), consulta de CND, entre outros — sem necessidade de novos microsserviços.

## 4.3. Princípio de isolamento

O módulo Fiscal será 100% isolado: se o módulo falhar, nenhum outro serviço da plataforma será afetado. Se futuramente a responsabilidade do módulo for transferida para outro fornecedor ou time, basta repassar a pasta fiscal/ do repositório.

# 5. Estrutura do Novo Módulo Fiscal

## 5.1. Estrutura de pastas

A pasta fiscal/ espelhará a estrutura dos módulos existentes:

capul-platform/
└── fiscal/
    ├── backend/
    │   ├── Dockerfile
    │   ├── package.json
    │   ├── prisma/
    │   │   ├── schema.prisma         # schemas: fiscal + core (RO)
    │   │   └── migrations/
    │   ├── certs/                    # .pfx (volume read-only, .gitignore)
    │   └── src/
    │       ├── main.ts
    │       ├── app.module.ts
    │       ├── prisma/
    │       ├── common/               # guards, decorators, strategies
    │       │   └── guards/
    │       │       ├── jwt-auth.guard.ts
    │       │       ├── fiscal.guard.ts
    │       │       └── roles.guard.ts
    │       ├── nfe/
    │       │   ├── nfe.module.ts
    │       │   ├── nfe.controller.ts
    │       │   ├── nfe.service.ts
    │       │   ├── dto/
    │       │   └── sefaz/
    │       │       ├── sefaz-client.service.ts
    │       │       ├── certificate.service.ts
    │       │       └── sefaz-parser.service.ts
    │       ├── certificado/          # gestão do certificado A1
    │       ├── ambiente/              # config ambiente PROD/HOM
    │       └── historico/
    └── frontend/
        ├── Dockerfile
        ├── nginx.conf
        ├── package.json
        └── src/
            ├── main.tsx
            ├── App.tsx
            ├── layouts/
            ├── pages/
            │   ├── ConsultaChavePage.tsx
            │   ├── ConsultaStatusPage.tsx
            │   ├── HistoricoPage.tsx
            │   └── AdminAmbientePage.tsx
            ├── services/
            └── contexts/

## 5.2. Stack técnico do módulo

| Componente | Escolha |
| --- | --- |
| Backend framework | NestJS 11 (consistência com Gestão TI e Auth Gateway) |
| ORM | Prisma 6 (multi-schema) |
| Linguagem | TypeScript |
| Cliente SOAP | biblioteca 'soap' com https.Agent (mTLS via pfx + passphrase) |
| Parser XML | fast-xml-parser |
| Manipulação do .pfx | node-forge (extrair metadados: CNPJ, validade) |
| Criptografia da senha | AES-256-GCM via crypto nativo do Node |
| Frontend framework | React 19 + Vite 7 + Tailwind v4 |
| Cliente HTTP frontend | axios (padrão dos outros módulos) |
| Container base | node:22-alpine |

# 6. Banco de Dados

## 6.1. Novo schema fiscal

Será criado um novo schema PostgreSQL chamado fiscal no mesmo database capul_platform utilizado pelos demais módulos. Esse schema será de uso exclusivo do módulo Fiscal e não terá nenhuma dependência de escrita nos schemas existentes (core e gestao_ti).

O backend fiscal terá acesso ao schema core apenas em modo somente-leitura, para validar o usuário, a filial atual e os metadados de autorização — exatamente como o Gestão TI faz hoje.

## 6.2. Tabelas previstas

Todas as tabelas residirão no schema fiscal:

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| fiscal.nfe_consultas | Histórico de toda consulta realizada (chave, tipo, resultado, usuário, filial, XML associado). |
| fiscal.nfe_certificados | Metadados do(s) certificado(s) A1 cadastrado(s) no servidor, incluindo senha cifrada. |
| fiscal.nfe_ambiente_config | Configuração do ambiente SEFAZ ativo (PRODUCAO ou HOMOLOGACAO) por empresa/filial. |
| fiscal.nfe_xmls_cache | Índice dos XMLs persistidos em disco (caminho relativo, hash, tamanho). |
| fiscal.audit_log | Trilha de auditoria de ações administrativas (mudança de ambiente, upload de certificado, limpeza de histórico). |

## 6.3. Retenção do histórico

Conforme definição do negócio, o histórico não terá política de retenção automática. O Protheus continuará sendo o repositório fiscal oficial dos documentos. O módulo Fiscal oferecerá uma função administrativa (restrita à role ADMIN_TI) para limpeza sob demanda do histórico de consultas e dos XMLs em disco, com filtros por data, filial ou chave específica. Toda limpeza será registrada em audit_log.

# 7. Roles e Permissões

## 7.1. Organização por setor

Conforme o escopo atual definido pela Capul, três perfis de acesso serão implementados no módulo Fiscal, refletindo a estrutura organizacional real:

| Role | Setor | Permissões |
| --- | --- | --- |
| OPERADOR_ENTRADA | Entrada de Notas | Consultar NF-e por chave, baixar XML, consultar status, ver histórico da própria filial. |
| GESTOR_FISCAL | Setor Fiscal | Tudo do OPERADOR_ENTRADA + acesso multi-filial + alternância de ambiente PROD/HOM + visualização de certificados. |
| ADMIN_TI | Depto de T.I. | Tudo do GESTOR_FISCAL + gestão de certificados (upload, renovação) + limpeza administrativa do histórico + logs técnicos. |

## 7.2. Outras áreas como usuárias

Conforme definido pelo negócio, outras áreas (Compras, Almoxarifado) receberão a role OPERADOR_ENTRADA quando houver necessidade de consulta de XML para conferência de recebimento. A concessão de acesso será feita pelo Configurador da plataforma, módulo a módulo, preservando a governança centralizada.

## 7.3. Integração com o Auth Gateway

Nenhuma alteração no código do Auth Gateway é necessária. O fluxo consiste em cadastrar o módulo no banco e atribuí-lo aos usuários via Configurador:

- Registrar o módulo FISCAL na tabela core.modulos.

- Criar as roles OPERADOR_ENTRADA, GESTOR_FISCAL e ADMIN_TI no metadado de roles do módulo.

- No Configurador, atribuir o módulo e a role correspondente a cada usuário.

- Ao fazer login, o JWT já virá com 'modulos: [{ codigo: FISCAL, role: ... }]' e o backend fiscal validará via FiscalGuard.

## 7.4. Contexto multi-filial

A Capul possui diversas filiais. O módulo Fiscal respeitará integralmente esse contexto: toda consulta será registrada com a filial ativa no JWT do usuário; usuários OPERADOR_ENTRADA verão apenas o histórico da sua filial; usuários GESTOR_FISCAL e ADMIN_TI poderão filtrar por qualquer filial. O seletor de filial do Hub continuará sendo o ponto único de troca de contexto.

# 8. Segurança do Certificado A1

## 8.1. Armazenamento do arquivo .pfx

O arquivo .pfx ficará exclusivamente no servidor, em um diretório montado como volume read-only no container fiscal-backend. O caminho dentro do container será /app/certs/ e o diretório no host será fiscal/backend/certs/, protegido pelo .gitignore e com permissões restritas ao usuário do serviço.

O usuário final jamais terá acesso ao arquivo binário, nem via download, nem via endpoint de API, nem por reflexão em logs ou mensagens de erro.

## 8.2. Proteção da senha do certificado

Conforme a diretriz aprovada ("sempre o caminho mais seguro"), a senha do certificado NÃO ficará no arquivo .env. Ela será armazenada cifrada no banco de dados, na tabela fiscal.nfe_certificados, usando o seguinte esquema:

- Cifragem: AES-256-GCM (autenticada, resistente a tampering).

- Master key: variável de ambiente FISCAL_MASTER_KEY (256 bits, gerada aleatoriamente, injetada via Docker secrets em produção).

- Nonce único por senha, armazenado junto ao ciphertext.

- A senha em texto claro nunca trafega em rede e só existe em memória durante a chamada SEFAZ.

- O cadastro inicial da senha é feito por endpoint administrativo protegido por role ADMIN_TI, via HTTPS.

## 8.3. Comunicação com a SEFAZ (mTLS)

O cliente SOAP criará um https.Agent customizado com os parâmetros pfx (buffer) e passphrase (senha descriptografada em memória), estabelecendo uma conexão TLS mútua com o endpoint NFeDistribuicaoDFe da SEFAZ. A CA oficial da SEFAZ será validada; nenhuma configuração insecure (rejectUnauthorized: false) será aceita.

## 8.4. Auditoria

Toda ação sensível — consulta realizada, troca de ambiente, upload/renovação de certificado, limpeza de histórico — será gravada em fiscal.audit_log com timestamp, usuário, IP de origem, filial e payload resumido. Os logs técnicos do backend usarão o Logger nativo do NestJS com níveis adequados (nunca registrando a senha ou o conteúdo do .pfx).

## 8.5. Recomendações operacionais

- Rotação anual do certificado (acompanhar a validade declarada em fiscal.nfe_certificados e alertar 60 dias antes).

- Backup cifrado do .pfx em cofre corporativo (fora do servidor de aplicação).

- Acesso SSH ao servidor restrito ao time de infraestrutura.

- Monitoramento de tentativas de acesso negado ao endpoint administrativo.

# 9. Integração com a Plataforma

## 9.1. Docker Compose

Dois novos serviços serão adicionados ao docker-compose.yml, aditivamente, sem qualquer alteração nos serviços existentes. Novas portas: 3002 (backend) e 5176 (frontend). Novo volume persistente para armazenar os XMLs baixados da SEFAZ.

fiscal-backend:
  build: ./fiscal/backend
  container_name: capul-fiscal-api
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/capul_platform?schema=public
    JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
    DB_SCHEMA: fiscal
    CORE_SCHEMA: core
    FISCAL_MASTER_KEY: ${FISCAL_MASTER_KEY}
    NFE_CERT_PATH: /app/certs/certificado.pfx
    NFE_SEFAZ_WSDL_PROD: ${NFE_SEFAZ_WSDL_PROD}
    NFE_SEFAZ_WSDL_HOM: ${NFE_SEFAZ_WSDL_HOM}
    NFE_XML_STORAGE: /app/xmls
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    NODE_ENV: production
  ports:
    - "3002:3002"
  volumes:
    - ./fiscal/backend/certs:/app/certs:ro
    - fiscal_xmls:/app/xmls
  depends_on:
    postgres: { condition: service_healthy }
    redis:    { condition: service_started }
  restart: unless-stopped
fiscal-frontend:
  build: ./fiscal/frontend
  container_name: capul-fiscal-web
  ports:
    - "5176:5176"
  depends_on:
    - fiscal-backend
  restart: unless-stopped
volumes:
  fiscal_xmls:

## 9.2. Nginx (reverse proxy)

Dois novos blocos location serão adicionados ao nginx/nginx.conf. O acesso final ao módulo para o usuário será https://<host>/fiscal/ e as chamadas de API do frontend passarão por https://<host>/api/fiscal/.

location /fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-frontend:5176/;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
location /api/fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-backend:3002/;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 60s;
    proxy_connect_timeout 10s;
}

## 9.3. Inicialização do schema

O arquivo database/init-schemas.sql receberá apenas uma linha aditiva:

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS fiscal AUTHORIZATION ${DB_USER};

## 9.4. Impacto em cada componente

| Componente | Alteração |
| --- | --- |
| fiscal/ (novo) | Criado do zero (backend + frontend + prisma) |
| docker-compose.yml | Aditivo: +2 serviços, +1 volume |
| nginx/nginx.conf | Aditivo: +2 blocos location |
| database/init-schemas.sql | Aditivo: +1 CREATE SCHEMA |
| .env / .env.example | Aditivo: +variáveis FISCAL_* e NFE_* |
| core.modulos (dados) | Aditivo: +1 registro (FISCAL) |
| CLAUDE.md (raiz) | Atualização da tabela de serviços e diagrama |
| Auth Gateway (código) | ZERO |
| Hub (código) | ZERO |
| Gestão TI (código) | ZERO |
| Inventário (código) | ZERO |
| Configurador (código) | ZERO |

# 10. Funcionalidades por Fase

## 10.1. Fase 1 — MVP (primeira entrega)

- Autenticação via JWT do Auth Gateway.

- Cadastro único de certificado A1 no servidor (upload + senha cifrada).

- Tela de consulta de NF-e por chave de acesso (44 dígitos) com máscara e validação.

- Download do XML retornado pela SEFAZ (persistido no volume e oferecido para download ao usuário).

- Tela de consulta de status de NF-e.

- Tela de histórico com paginação, filtros por data, filial (se GESTOR/ADMIN) e chave.

- Exportação do histórico para CSV.

- Ambiente SEFAZ inicial: HOMOLOGAÇÃO.

## 10.2. Fase 2 — Administração e produção

- Tela administrativa para alternância de ambiente PROD/HOM (restrita ao Setor Fiscal).

- Tela administrativa para limpeza de histórico (restrita ao ADMIN_TI).

- Dashboard com métricas: consultas do dia/semana/mês, por filial, taxa de sucesso, erros mais comuns.

- Alertas de certificado próximo do vencimento (60 dias antes).

- Promoção para PRODUÇÃO após validação do Setor Fiscal em homologação.

## 10.3. Fase 3 — Evoluções futuras (fora desta entrega)

- Consulta de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

- Consulta de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais).

- Consulta de situação cadastral e CND.

- Importação em lote de chaves (planilha CSV/XLSX).

# 11. Endpoints do Backend Fiscal

Todos os endpoints residirão sob o prefixo /api/fiscal (resolvido pelo Nginx) e exigirão JWT válido + módulo FISCAL autorizado no payload.

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /nfe/consulta-chave | OPERADOR_ENTRADA | Consulta e baixa XML por chave. |
| POST | /nfe/consulta-status | OPERADOR_ENTRADA | Consulta status da NF-e. |
| GET | /nfe/historico | OPERADOR_ENTRADA | Lista histórico paginado. |
| GET | /nfe/historico/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML persistido. |
| GET | /nfe/historico/export | GESTOR_FISCAL | Exporta histórico para CSV. |
| GET | /ambiente | OPERADOR_ENTRADA | Retorna ambiente ativo (PROD/HOM). |
| PUT | /ambiente | GESTOR_FISCAL | Altera ambiente ativo. |
| GET | /certificado | GESTOR_FISCAL | Metadados do certificado (CNPJ, validade). |
| POST | /certificado | ADMIN_TI | Upload de novo certificado + senha. |
| DELETE | /historico/limpeza | ADMIN_TI | Limpeza administrativa por filtro. |
| GET | /health | público | Health check do container. |

# 12. Ambiente de Desenvolvimento

## 12.1. Desenvolvimento em VSCode sobre Ubuntu

A escolha do ambiente VSCode + Ubuntu para o desenvolvimento é totalmente aderente à plataforma e é explicitamente recomendada. A Capul Platform inteira roda em Docker Compose, e o desenvolvimento em Linux elimina classes inteiras de problemas comuns no Windows:

- Consistência de end-of-line (LF em todo o projeto, sem CRLF).

- Paths e permissões Unix iguais ao ambiente de produção.

- Montagem de volumes Docker nativa, especialmente crítica para o arquivo .pfx do certificado.

- Performance de build de containers sensivelmente superior à de Docker via WSL2.

- Compatibilidade total com Prisma, NestJS, Vite e as demais ferramentas do stack.

## 12.2. Pré-requisitos

- Docker Engine 25+ e Docker Compose v2 instalados nativamente no Ubuntu (não via WSL).

- Node.js 22 LTS (apenas para rodar linters/formatters fora do container; o build oficial é feito dentro do Docker).

- VSCode com as extensões: Prisma, ESLint, Prettier, Docker, Remote Containers, REST Client.

- Git 2.40+ com configuração de usuário.

- Acesso ao repositório da plataforma (git pull do branch principal).

- Cópia local do arquivo .pfx do certificado (para desenvolvimento em homologação).

## 12.3. Fluxo de desenvolvimento

- Clonar o repositório capul-platform e abrir no VSCode.

- Criar o branch feature/modulo-fiscal a partir de main.

- Subir a infraestrutura base com 'docker compose up -d postgres redis auth-gateway'.

- Desenvolver iterativamente o fiscal-backend com hot reload (NestJS --watch).

- Rodar migrations Prisma contra o schema fiscal.

- Testar consultas SEFAZ em homologação.

- Desenvolver fiscal-frontend com Vite dev server.

- Abrir PR para revisão técnica.

## 12.4. Variáveis de ambiente novas no .env

# Módulo Fiscal
FISCAL_MASTER_KEY=<256 bits aleatórios em hex>
NFE_AMBIENTE_DEFAULT=HOMOLOGACAO
NFE_SEFAZ_WSDL_PROD=https://www1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx
NFE_SEFAZ_WSDL_HOM=https://hom1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx
NFE_REQUEST_TIMEOUT=30000

# 13. Plano de Execução

A execução está dividida em etapas sequenciais. A estimativa abaixo considera um desenvolvedor dedicado e é meramente indicativa; ajustes serão feitos após a revisão técnica.

| Etapa | Atividade | Responsável | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scaffolding do módulo (pastas, Dockerfiles, package.json) | Dev | 1 dia |
| 2 | Schema fiscal + migrations + seed inicial | Dev | 1 dia |
| 3 | Módulo de autenticação (guards reutilizados) | Dev | 1 dia |
| 4 | CertificateService + criptografia AES-256-GCM | Dev | 2 dias |
| 5 | SefazClientService (NFeDistribuicaoDFe) em homologação | Dev | 3 dias |
| 6 | Controllers, DTOs, validações, persistência de XML | Dev | 2 dias |
| 7 | Frontend: consulta por chave + status | Dev | 2 dias |
| 8 | Frontend: histórico + filtros + export CSV | Dev | 2 dias |
| 9 | Telas administrativas (ambiente, certificado, limpeza) | Dev | 2 dias |
| 10 | Integração docker-compose + nginx + cadastro do módulo | Dev + TI | 1 dia |
| 11 | Testes e2e e validação pelo Setor Fiscal em HOMOLOGAÇÃO | Dev + Fiscal | 3 dias |
| 12 | Documentação técnica + treinamento dos usuários | Dev | 2 dias |
| 13 | Promoção para PRODUÇÃO | TI | 1 dia |

Total estimado: aproximadamente 23 dias úteis (≈ 5 semanas), sujeito a validação pelo time técnico.

# 14. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Certificado A1 vencer sem aviso | Paralisa consultas | Alerta automático 60 dias antes + backup em cofre. |
| Indisponibilidade da SEFAZ | Erros intermitentes | Retry com backoff exponencial + mensagem clara ao usuário + registro do erro em audit_log. |
| Vazamento acidental da senha do .pfx | Crítico — comprometimento da emissão fiscal | Senha cifrada no banco, nunca em .env, nunca em log, master key fora do repositório. |
| Uso indevido do ambiente PROD em homologação (ou vice-versa) | Consultas incorretas ou custos | Flag de ambiente visível no cabeçalho do frontend + alteração restrita a GESTOR_FISCAL + registro em audit_log. |
| Crescimento descontrolado do volume de XMLs | Esgotamento de disco | Monitoramento do volume fiscal_xmls + rotina de limpeza manual pelo ADMIN_TI. |
| Consulta de chaves de outras empresas por engano | Exposição de dados fiscais de terceiros | Validação de CNPJ do destinatário contra a empresa/filial ativa do usuário antes de persistir. |
| Divergência entre módulo Fiscal e Protheus | Confusão operacional | Documentar explicitamente que o Protheus é a fonte oficial e o módulo Fiscal é apenas consulta. |

# 15. Próximos Passos

- Revisão deste plano pela equipe técnica e pelos responsáveis do Setor Fiscal.

- Aprovação formal do escopo e do cronograma.

- Criação do branch feature/modulo-fiscal no repositório capul-platform.

- Provisionamento do arquivo .pfx (homologação) no ambiente de desenvolvimento.

- Início da Etapa 1 do plano de execução.

- Reuniões semanais de acompanhamento.

- Validação final em homologação com o Setor Fiscal.

- Promoção para produção.

# Anexo A — Glossário

- NF-e — Nota Fiscal Eletrônica, documento fiscal digital emitido e autorizado pela SEFAZ antes da ocorrência do fato gerador.

- Chave de acesso — Identificador único da NF-e, composto por 44 dígitos numéricos.

- XML — Formato do arquivo oficial da NF-e, assinado digitalmente e validado pela SEFAZ.

- SEFAZ — Secretaria da Fazenda. Cada estado opera sua SEFAZ; o Ambiente Nacional centraliza o NFeDistribuicaoDFe.

- NFeDistribuicaoDFe — Web Service SOAP da SEFAZ Nacional que permite ao destinatário baixar NF-e emitidas contra seu CNPJ, por chave ou por NSU.

- Certificado A1 — Certificado digital ICP-Brasil armazenado em arquivo .pfx, com validade de 1 ano, usado para autenticação mTLS com a SEFAZ.

- cStat / xMotivo — Código e descrição do status retornado pela SEFAZ (ex.: 100 = autorizado o uso, 101 = cancelado, 217 = NF-e não consta na base).

- mTLS — Mutual TLS. Protocolo em que cliente e servidor se autenticam reciprocamente por certificados digitais.

- JWT — JSON Web Token. Padrão de token de autenticação usado pelo Auth Gateway da Plataforma Capul.

- Homologação / Produção — Ambientes distintos da SEFAZ. Homologação é para testes (sem valor fiscal); produção é o ambiente real.