PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Módulo Fiscal

NF-e • CT-e • Sintegra/CCC • Cruzamento SA1 Protheus

Plataforma Capul v1.0

Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda — CAPUL

Departamento de Tecnologia da Informação

Autor: Clenio Marcos

Data: 10 de abril de 2026

Versão: 1.2 — Escopo incluindo Sintegra/CCC e cruzamento com Protheus

# Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Versão inicial. Escopo: consulta de NF-e (chave + status). |
| 1.1 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Incluídos CT-e, consulta completa em abas (NF-e e CT-e), DANFE/DACTE em PDF, seção de limitações técnicas. |
| 1.2 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Incluída consulta Sintegra/CCC via web service oficial por UF e cruzamento com a SA1/SA2 do Protheus, com relatório de status de contribuintes e alertas para o Setor Fiscal. |

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano de desenvolvimento de um novo módulo independente da Plataforma Capul, denominado Módulo Fiscal, cujo objetivo é centralizar operações de consulta fiscal que hoje dependem de ferramentas externas e de certificados digitais instalados em máquinas individuais.

O módulo atenderá o Setor Fiscal, os setores responsáveis pela entrada de notas em múltiplas filiais e outras áreas operacionais (Compras, Almoxarifado). O Departamento de TI será o prestador de serviço responsável pelo desenvolvimento, operação e manutenção.

O escopo do MVP foi definido em três frentes complementares, todas baseadas em web services oficiais da SEFAZ e no certificado A1 centralizado no servidor:

- Frente 1 — Consulta de documentos fiscais (NF-e e CT-e): download de XML, visualização completa em abas (equivalente ao portal SEFAZ), geração de DANFE/DACTE em PDF, histórico rastreável.

- Frente 2 — Consulta Sintegra/CCC: consulta cadastral de contribuintes (CNPJ/IE) via web service oficial CadConsultaCadastro2 de cada SEFAZ estadual, retornando situação cadastral, regime tributário, CNAE e endereço.

- Frente 3 — Cruzamento com a base de cadastros do Protheus (SA1/SA2): sincronização periódica da base de clientes e fornecedores, confronto com os dados da SEFAZ, relatório de divergências e alertas automáticos ao Setor Fiscal.

A solução será construída como módulo totalmente independente, seguindo o mesmo padrão arquitetural dos módulos existentes (Gestão TI, Inventário). Nenhuma alteração será feita no código dos módulos atuais. O escopo é exclusivamente de CONSULTA: nenhuma transmissão, emissão ou manifestação será feita pela plataforma — essas operações permanecem no Protheus/TOTVS.

Resultado esperado: eliminar a necessidade de instalar certificados digitais em máquinas individuais, reduzir riscos fiscais de operar com contribuintes irregulares e dar ao Setor Fiscal uma visão proativa e consolidada da saúde cadastral de clientes e fornecedores.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1. Situação atual

A Capul utiliza o Protheus/TOTVS como ERP principal, incluindo para operações fiscais. Hoje, quando surge a necessidade de obter um XML de NF-e ou CT-e avulso, ou de verificar a situação cadastral de um contribuinte, o processo depende de ferramentas externas, certificados digitais em máquinas individuais ou consultas manuais no portal público da SEFAZ (com captcha). Isso gera risco de exposição do certificado, dificulta a rastreabilidade e eleva o custo operacional.

## 2.2. Evolução do escopo

O escopo deste plano foi construído de forma iterativa, em diálogo com o Setor Fiscal:

- v1.0: consulta de NF-e apenas (download de XML e status).

- v1.1: após pontuação do Fiscal, incluídos CT-e e visualização completa em abas, com geração de DANFE/DACTE.

- v1.2 (esta versão): após nova pontuação do Fiscal, incluídos consulta Sintegra/CCC por UF e cruzamento periódico com a base cadastral do Protheus (SA1/SA2) para geração de relatório de status de contribuintes.

Cada evolução foi avaliada tecnicamente antes de ser incorporada, e todas estão fundamentadas em capacidades oficiais dos web services da SEFAZ, usando a mesma infraestrutura de certificado A1 centralizado.

## 2.3. Escopo funcional (v1.2 completo)

### 2.3.1. NF-e e CT-e

- Download de XML de NF-e e CT-e a partir da chave de acesso (44 dígitos).

- Visualização completa em abas (Dados Gerais, Emitente, Destinatário, Produtos, Totais, Transporte, Cobrança, Eventos).

- Geração e download de DANFE e DACTE em PDF.

- Consulta de eventos (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação).

- Histórico unificado com filtros e export.

### 2.3.2. Sintegra / CCC

- Consulta cadastral de contribuintes por CNPJ (ou CNPJ + IE + UF).

- Retorno da situação cadastral, regime tributário, CNAE, endereço e datas.

- Histórico de mudanças de status (auditoria fiscal).

- Cobertura multi-UF via web service oficial CadConsultaCadastro2 de cada SEFAZ estadual.

### 2.3.3. Cruzamento Protheus SA1/SA2

- Sincronização periódica (agendada) da base de clientes e fornecedores do Protheus.

- Consulta automática do status cadastral de cada CNPJ no SEFAZ da sua UF.

- Registro de divergências: IE inapta, razão social diferente, CNAE divergente, endereço divergente.

- Relatório consolidado por filial, UF, criticidade.

- Alertas por e-mail ao Setor Fiscal quando um contribuinte ativo é rebaixado no SEFAZ.

- Botão de sincronização manual sob demanda.

## 2.4. Fora de escopo

- Transmissão, emissão, cancelamento ou manifestação de NF-e/CT-e.

- Escrituração fiscal, apuração de impostos, obrigações acessórias (SPED).

- Alteração direta de dados cadastrais no Protheus (apenas leitura da SA1/SA2).

- MDF-e e outros documentos fiscais (fases futuras).

# 3. Limitações Técnicas Importantes

Esta seção documenta, de forma explícita, as limitações impostas pelos próprios web services da SEFAZ. É essencial que o Setor Fiscal e a diretoria tomem conhecimento destas restrições antes de aprovar o projeto, para evitar expectativas desalinhadas.

## 3.1. NF-e e CT-e — restrição de participação

Os web services NFeDistribuicaoDFe e CTeDistribuicaoDFe da SEFAZ Nacional retornam exclusivamente documentos nos quais o CNPJ do certificado digital figura como um dos participantes.

A ferramenta poderá consultar APENAS documentos fiscais em que a Capul aparece como emitente, destinatária, autora, transportadora ou intermediária. NF-e ou CT-e de terceiros sem vínculo com a Capul não podem ser obtidos por web service — nem por esta ferramenta, nem por qualquer outra solução de mercado.

Na prática, isso cobre 100% do fluxo operacional da Capul (compras recebidas, vendas emitidas, fretes contratados). O único cenário fora é a consulta de notas de terceiros sem vínculo, que mesmo no portal público da SEFAZ retorna apenas um resumo reduzido.

## 3.2. Sintegra / CCC — cobertura por UF

O cadastro de contribuintes não possui um web service unificado nacional (diferente do NF-e). Cada SEFAZ estadual expõe seu próprio web service CadConsultaCadastro2, com endpoints, schemas e níveis de disponibilidade distintos.

- Das 27 UFs, a grande maioria oferece o serviço oficialmente (SEFAZ Virtual RS, SEFAZ SVSP, etc.).

- Algumas UFs têm histórico de instabilidade (SP, RJ, BA são conhecidamente problemáticas em horários de pico).

- Os rate limits variam por UF — alguns permitem 1 req/segundo, outros restringem mais.

- Em caso de indisponibilidade de uma UF, a consulta falhará apenas para os contribuintes daquele estado, sem afetar o restante.

Para mitigar, o módulo implementará retry inteligente, cache de resultados recentes (por padrão, 7 dias) e mensagens claras ao usuário quando uma UF estiver fora do ar. Se, após implementação, identificarmos UF(s) cronicamente instáveis, podemos contratar API comercial específica (ex.: Assertiva, InfoSimples, SerPro) apenas para elas — ver seção 5.3.

## 3.3. Volume de cruzamento com Protheus

O cruzamento periódico com a SA1/SA2 pode envolver milhares de consultas CCC. Considerando um cenário conservador de 5.000 fornecedores ativos e 2 segundos por consulta, uma sincronização completa levaria aproximadamente 3 horas. Para viabilizar, o job rodará:

- Em horário não comercial (madrugada).

- Com paralelismo controlado (até 3 consultas simultâneas, respeitando rate limit por UF).

- Incremental: apenas contribuintes novos ou modificados na SA1/SA2 desde a última sincronização.

- Com modo manual sob demanda para atualização pontual de um CNPJ específico.

## 3.4. Rate limit e disponibilidade

- A SEFAZ impõe limites de consulta por CNPJ e por intervalo.

- Implementaremos retry com backoff exponencial e respeitaremos códigos de aviso.

- Em caso de indisponibilidade, o usuário verá mensagem clara e o histórico registrará a tentativa.

# 4. Arquitetura Atual da Plataforma Capul

A Plataforma Capul v1.0 está em produção desde março/2026 e é composta por microsserviços independentes orquestrados via Docker Compose, com reverse proxy Nginx centralizando o acesso HTTPS.

| Serviço | Stack | Porta | Schema DB |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | Nginx 1.27 | 80, 443 | — |
| Auth Gateway | NestJS 11 + Prisma 6 | 3000 | core |
| Hub (Portal) | React 19 + Vite 7 | 5170 | — |
| Configurador | React 19 + Vite 7 | 5175 | core (via API) |
| Gestão TI Backend | NestJS 11 + Prisma 6 | 3001 | gestao_ti + core (RO) |
| Gestão TI Frontend | React 19 + Tailwind v4 | 5173 | — |
| Inventário Backend | FastAPI + Python 3.11 | 8000 | inventario |
| Inventário Frontend | HTML + Bootstrap 5 (PWA) | 8443 | — |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 | 5432 | Multi-schema |
| Redis | Redis 7 | 6379 | Cache/sessões |

Há precedente para integração com o Protheus na plataforma: o módulo Inventário já usa a API REST do Protheus (PROTHEUS_API_URL) para sincronizar hierarquia mercadológica, e o módulo Gestão TI possui um serviço protheus interno. O Módulo Fiscal seguirá o mesmo padrão, reutilizando a experiência.

# 5. Frente Sintegra / CCC — Análise Técnica

Esta seção apresenta a análise dos caminhos técnicos disponíveis para atender à necessidade de consulta cadastral de contribuintes e fundamenta a escolha da abordagem.

## 5.1. Esclarecimento sobre o Sintegra

O portal sintegra.gov.br é um hub federado de entrada que apenas redireciona para o site de cada SEFAZ estadual. Cada UF mantém seu próprio formulário de consulta, a maioria com captcha. NÃO existe API oficial unificada no Sintegra, e o próprio sistema está sendo gradualmente substituído pelo CCC — Cadastro Centralizado de Contribuintes, padronizado pela SEFAZ.

Ou seja, a referência cultural ao Sintegra permanece, mas a implementação técnica moderna ocorre via web services da SEFAZ por UF, padronizados sob o nome CadConsultaCadastro2 (CCC).

## 5.2. Três caminhos técnicos avaliados

### Caminho A — Web service oficial CadConsultaCadastro2 por UF

Cada SEFAZ estadual expõe um web service SOAP oficial chamado CadConsultaCadastro2, autenticado pelo mesmo certificado A1 que será configurado para o NF-e/CT-e. O retorno inclui:

- CNPJ, Inscrição Estadual, razão social, nome fantasia.

- Situação cadastral: Habilitado, Não Habilitado, Suspenso, Inapto, Baixado.

- Regime de apuração (Simples Nacional, Normal, MEI, etc.).

- CNAE principal e secundários.

- Endereço completo (logradouro, número, bairro, município, CEP).

- Data de início de atividade e data da última atualização cadastral.

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Oficial | ✅ Sim — é o serviço mantido pela própria SEFAZ |
| Custo | ✅ Sem custo por consulta |
| Infraestrutura | ✅ Reutiliza o certificado A1 já planejado |
| Tempo real | ✅ Sim — dados sempre atualizados |
| Cobertura | ⚠️ 27 endpoints distintos (precisamos manter mapa UF→URL) |
| Estabilidade | ⚠️ Varia por UF — SP, RJ, BA têm histórico de instabilidade |
| Rate limit | ⚠️ Varia por UF — exige paralelismo controlado |

### Caminho B — Download do arquivo Sintegra por estado

Alguns estados disponibilizam um arquivo texto posicional com a base cadastral completa de contribuintes ativos, atualizado periodicamente. Exemplo citado pelo Setor Fiscal: http://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx (Rio Grande do Sul).

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Download massivo | ✅ Um único arquivo com toda a base de uma UF |
| Cobertura | ⚠️ Limitada — apenas RS, SP, MG e alguns outros oferecem |
| Formato | ⚠️ Layout posicional varia por estado — exige parser por UF |
| Atualização | ⚠️ Depende da cadência da SEFAZ (diária, semanal, mensal) |
| Utilidade para Capul | ⚠️ MG seria a UF mais relevante, mas não cobre fornecedores de outras UFs |

### Caminho C — API comercial agregadora

Empresas como Assertiva, SintegraWS, InfoSimples e SerPro oferecem APIs REST unificadas que abstraem as diferenças entre as UFs. Custam tipicamente de R$ 0,05 a R$ 0,30 por consulta, com pacotes mensais.

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Cobertura | ✅ Unificada nacional |
| Estabilidade | ✅ Fornecedor absorve instabilidade da SEFAZ |
| Custo | ❌ Pago por consulta, pode sair caro no cruzamento em lote |
| Dependência | ❌ Fica atrelado a um fornecedor externo |
| Ideal como | Fallback para UFs cronicamente instáveis |

## 5.3. Recomendação

Caminho A como principal. O módulo implementará o CadConsultaCadastro2 oficial para todas as UFs, mantendo um mapa de endpoints. Se, após o MVP em produção, identificarmos UF(s) cronicamente instáveis que comprometam o relatório de cruzamento, avaliaremos contratar API comercial (Caminho C) apenas para essas UFs específicas. O Caminho B (download de arquivos por estado) não é recomendado para o MVP, pois a cobertura parcial entre estados aumenta a complexidade sem benefício proporcional.

# 6. Frente Cruzamento com Protheus SA1/SA2

## 6.1. Valor de negócio

Esta frente é, na minha avaliação, a funcionalidade de maior valor do módulo. Ela transforma uma operação manual e reativa (descobrir que um fornecedor está inapto apenas quando uma nota é recusada) em uma operação automatizada e proativa, com visão consolidada da saúde cadastral da base de clientes e fornecedores.

Benefícios esperados:

- Evitar crédito de ICMS indevido: comprar de fornecedor inapto pode gerar glosa do crédito em auditoria fiscal.

- Reduzir risco de autuação: operar com contribuinte irregular é um risco fiscal mitigável com controle preventivo.

- Preparar o SPED com consistência: identificar divergências antes do fechamento mensal/anual.

- Revisão proativa da base cadastral: limpeza e correção de dados desatualizados no Protheus.

## 6.2. Fluxo técnico

### 6.2.1. Leitura do Protheus

A Capul já possui uma API REST oficial do Protheus (PROTHEUS_API_URL), utilizada hoje pelo módulo Inventário. Proporemos ao time Protheus a criação de um endpoint específico retornando os dados essenciais de SA1 e SA2:

GET /rest/api/INFOCLIENTES/cadastroFiscal?tipo=SA1&ativo=true
GET /rest/api/INFOCLIENTES/cadastroFiscal?tipo=SA2&ativo=true
Resposta esperada:
{
  "registros": [
    {
      "filial": "01",
      "codigo": "000123",
      "loja": "01",
      "cnpj": "12.345.678/0001-90",
      "inscricaoEstadual": "123456789",
      "uf": "MG",
      "razaoSocial": "FORNECEDOR EXEMPLO LTDA",
      "nomeFantasia": "Fornecedor Exemplo",
      "bloqueado": false,
      "dataUltimaAlteracao": "2026-04-01T10:00:00"
    }
  ]
}

Se não for viável criar um endpoint novo no Protheus no curto prazo, temos duas alternativas:

- Alternativa 1: leitura direta via ODBC/SQL contra a base Oracle do Protheus, padrão já usado em outras integrações da Capul. Exige credencial de leitura e conhecimento da estrutura das tabelas SA1010 e SA2010.

- Alternativa 2: usar algum dos endpoints já existentes no PROTHEUS_API_URL que expõem SA1, se houver.

### 6.2.2. Sincronização agendada

O módulo fiscal terá um job agendado (usando BullMQ sobre o Redis já existente, padrão já dominado pela equipe) que executa o seguinte fluxo:

- Lê todos os registros de SA1 e SA2 ativos do Protheus (via API ou ODBC).

- Gera um snapshot em fiscal.protheus_snapshot (data, quantidade, hash).

- Compara com o snapshot anterior para identificar registros novos ou alterados.

- Para cada registro novo/alterado, enfileira job de consulta CCC no SEFAZ da UF correspondente.

- Respeita rate limit por UF (tokens por segundo configuráveis).

- Armazena o resultado em fiscal.cadastro_contribuinte.

- Identifica divergências e grava em fiscal.cadastro_divergencia.

- Se houver mudança de status (ex.: de Habilitado para Inapto), grava em fiscal.cadastro_historico e dispara alerta por e-mail ao Setor Fiscal.

- Registra a execução em fiscal.cadastro_sincronizacao (início, fim, total, sucessos, erros por UF).

### 6.2.3. Relatório de status

O frontend terá uma tela dedicada a Relatório de Contribuintes com:

- Cards de resumo: total de contribuintes, habilitados, suspensos, inaptos, baixados.

- Gráfico de evolução (quantidade de inaptos ao longo dos últimos 12 meses).

- Tabela filtrável por tipo (cliente/fornecedor), UF, filial, criticidade.

- Linha da divergência mostrando lado a lado: valor no Protheus versus valor no SEFAZ.

- Botão de exportação para XLSX e PDF para envio ao Setor Fiscal.

- Botão de sincronização manual sob demanda (roda o job fora do horário agendado).

- Detalhamento por contribuinte com histórico completo de mudanças de status.

## 6.3. Alertas automáticos por e-mail

Quando o job detectar que um contribuinte mudou de status para Inapto, Suspenso ou Baixado, será disparado um e-mail automático para o Setor Fiscal contendo:

- CNPJ e razão social.

- Status anterior e status atual.

- Data da detecção.

- Número de NF-es emitidas ou recebidas nos últimos 90 dias (se a informação estiver disponível no Protheus).

- Link direto para o registro no módulo Fiscal.

A configuração dos destinatários dos alertas será feita na tela administrativa (restrita ao GESTOR_FISCAL).

## 6.4. Perguntas em aberto para o Setor Fiscal

Os pontos a seguir precisam ser respondidos para fechar o escopo desta frente:

- Cruzamento inclui apenas SA1 (clientes) ou também SA2 (fornecedores)? Minha recomendação: ambos, com ênfase em SA2.

- Qual a periodicidade desejada da sincronização automática? Recomendação: semanal (todo domingo de madrugada) + botão manual.

- Quantos fornecedores ativos a Capul tem na SA2 hoje? Esse número determina o tempo total da sincronização.

- O time Protheus pode criar um endpoint REST específico, ou devemos usar ODBC contra o Oracle?

- Quem deve receber os alertas por e-mail? Lista inicial de destinatários.

- O cruzamento deve comparar também o endereço? Ou apenas situação cadastral e razão social?

# 7. Decisão Arquitetural

## 7.1. Módulo independente

A decisão de criar um módulo próprio, separado do Gestão TI, permanece válida e se fortalece com a inclusão das novas frentes. Consulta Sintegra e cruzamento com Protheus são responsabilidades do Setor Fiscal, não de TI. Um módulo autônomo preserva a autonomia evolutiva e a governança.

## 7.2. Nome do módulo

O nome fiscal se mostra cada vez mais acertado: o MVP agora abriga NF-e, CT-e, Sintegra/CCC e cruzamento cadastral — todas frentes fiscais. O mesmo módulo poderá acolher no futuro MDF-e, CND, SPED etc., sem necessidade de novos microsserviços.

# 8. Estrutura do Módulo Fiscal

## 8.1. Pastas (atualizada para v1.2)

capul-platform/
└── fiscal/
    ├── backend/
    │   ├── Dockerfile
    │   ├── package.json
    │   ├── prisma/
    │   ├── certs/                    # .pfx read-only
    │   └── src/
    │       ├── main.ts
    │       ├── app.module.ts
    │       ├── prisma/
    │       ├── common/               # guards, decorators, strategies
    │       ├── nfe/                  # consulta NF-e + DANFE
    │       ├── cte/                  # consulta CT-e + DACTE
    │       ├── sefaz/                # camada SOAP compartilhada
    │       │   ├── sefaz-client.service.ts
    │       │   ├── certificate.service.ts
    │       │   └── uf-endpoints.map.ts   # mapa UF → URL CCC
    │       ├── cadastro/             # Sintegra / CCC
    │       │   ├── cadastro.module.ts
    │       │   ├── cadastro.controller.ts
    │       │   ├── cadastro.service.ts
    │       │   ├── ccc-client.service.ts
    │       │   └── ccc-parser.service.ts
    │       ├── protheus/             # integração ERP
    │       │   ├── protheus.module.ts
    │       │   ├── protheus.service.ts
    │       │   └── sa1-sa2.reader.ts
    │       ├── cruzamento/           # job de cruzamento
    │       │   ├── cruzamento.module.ts
    │       │   ├── cruzamento.service.ts
    │       │   ├── divergencia.service.ts
    │       │   ├── scheduler.service.ts  # BullMQ
    │       │   └── alertas.service.ts    # e-mails
    │       ├── relatorio/            # relatórios
    │       ├── certificado/          # gestão A1
    │       ├── ambiente/              # PROD/HOM
    │       └── historico/
    └── frontend/
        ├── Dockerfile
        ├── nginx.conf
        └── src/
            ├── pages/
            │   ├── ConsultaNfePage.tsx
            │   ├── ConsultaCtePage.tsx
            │   ├── ConsultaCadastroPage.tsx
            │   ├── RelatorioContribuintesPage.tsx
            │   ├── DivergenciasPage.tsx
            │   ├── HistoricoPage.tsx
            │   ├── AdminCertificadoPage.tsx
            │   ├── AdminAmbientePage.tsx
            │   ├── AdminAlertasPage.tsx
            │   └── AdminSincronizacaoPage.tsx
            ├── components/
            └── services/

## 8.2. Stack técnico (atualizado para v1.2)

| Componente | Escolha |
| --- | --- |
| Backend framework | NestJS 11 |
| ORM | Prisma 6 (multi-schema) |
| Linguagem | TypeScript |
| Cliente SOAP SEFAZ | biblioteca soap com https.Agent (mTLS via pfx) |
| Parser XML | fast-xml-parser |
| DANFE / DACTE PDF | node-danfe-pdf ou microsserviço Python com brasil-fiscal-report |
| Job scheduler | BullMQ sobre Redis (já disponível na plataforma) |
| Cliente HTTP Protheus | axios com retry + circuit breaker |
| Envio de e-mails (alertas) | nodemailer via SMTP corporativo |
| Criptografia (senha pfx) | AES-256-GCM via crypto nativo |
| Manipulação do .pfx | node-forge |
| Frontend | React 19 + Vite 7 + Tailwind v4 |
| Tabelas/relatórios frontend | TanStack Table + Recharts |
| Export XLSX frontend | SheetJS |

# 9. Banco de Dados

## 9.1. Schema fiscal (tabelas v1.2)

Todas as tabelas residem no schema fiscal, isolado dos demais módulos. O schema core continua acessível apenas em modo leitura.

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| fiscal.documento_consulta | Histórico de consultas de NF-e e CT-e (chave, tipo, resultado, usuário, filial, status). |
| fiscal.documento_xml | Índice de XMLs persistidos em disco. |
| fiscal.documento_evento | Eventos associados (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação). |
| fiscal.cadastro_contribuinte | Última foto do status de cada CNPJ consultado via CCC. |
| fiscal.cadastro_historico | Histórico de mudanças de status (auditoria fiscal). |
| fiscal.cadastro_divergencia | Divergências identificadas entre Protheus e SEFAZ. |
| fiscal.cadastro_sincronizacao | Execuções do job de cruzamento (início, fim, totais, erros por UF). |
| fiscal.protheus_snapshot | Snapshot da base SA1/SA2 a cada sincronização. |
| fiscal.certificado | Metadados do(s) certificado(s) A1 + senha cifrada AES-256-GCM. |
| fiscal.ambiente_config | Configuração do ambiente SEFAZ ativo (PROD/HOM). |
| fiscal.alerta_config | Destinatários e regras dos alertas automáticos. |
| fiscal.alerta_enviado | Histórico de e-mails enviados. |
| fiscal.audit_log | Trilha de auditoria de ações administrativas. |

# 10. Roles e Permissões (atualizado para v1.2)

| Role | Setor | Permissões |
| --- | --- | --- |
| OPERADOR_ENTRADA | Entrada de Notas / Compras / Almoxarifado | Consultar NF-e e CT-e por chave; baixar XML, DANFE e DACTE; consultar cadastro de contribuinte pontual; ver histórico da própria filial. |
| ANALISTA_CADASTRO | Setor Fiscal (cadastro) | Tudo do OPERADOR_ENTRADA + acesso ao relatório de contribuintes + exportação + visualização de divergências. |
| GESTOR_FISCAL | Setor Fiscal (gestão) | Tudo do ANALISTA_CADASTRO + acesso multi-filial + alternância PROD/HOM + configuração de alertas + sincronização manual + metadados do certificado. |
| ADMIN_TI | Depto. de T.I. | Tudo do GESTOR_FISCAL + gestão do certificado (upload, renovação) + limpeza administrativa + logs técnicos + reconfiguração de endpoints por UF. |

A role ANALISTA_CADASTRO é nova na v1.2 e cobre o caso de uso do usuário do Setor Fiscal que opera o relatório de status de contribuintes sem necessidade de acesso à configuração do módulo.

# 11. Segurança

## 11.1. Certificado A1

O .pfx ficará em volume read-only montado no container fiscal-backend. Senha cifrada com AES-256-GCM no banco, master key em FISCAL_MASTER_KEY (Docker secret em produção), nunca em .env nem em log. O usuário final jamais tem acesso ao binário.

## 11.2. Credenciais do Protheus

As credenciais de acesso ao Protheus (API REST ou ODBC) ficarão também cifradas, seguindo o mesmo padrão da senha do certificado. Em produção, serão injetadas via Docker secrets.

## 11.3. LGPD e dados cadastrais

Os dados cadastrais de contribuintes tratados pelo módulo são públicos por natureza (disponíveis no portal SEFAZ). Ainda assim, o módulo registrará toda consulta em audit_log e restringirá o acesso aos usuários autorizados, em conformidade com a LGPD. Dados pessoais (de pessoa física como fornecedor) receberão o mesmo tratamento dos demais dados do Protheus, sem exposição adicional.

## 11.4. Auditoria completa

Toda ação sensível — consulta, sincronização, troca de ambiente, configuração de alerta, limpeza — será gravada em fiscal.audit_log com timestamp, usuário, IP, filial e payload resumido. Os logs nunca registrarão senha nem conteúdo do .pfx.

# 12. Integração com a Plataforma

## 12.1. Docker Compose

fiscal-backend:
  build: ./fiscal/backend
  container_name: capul-fiscal-api
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/capul_platform?schema=public
    JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
    DB_SCHEMA: fiscal
    CORE_SCHEMA: core
    FISCAL_MASTER_KEY: ${FISCAL_MASTER_KEY}
    NFE_CERT_PATH: /app/certs/certificado.pfx
    PROTHEUS_API_URL: ${PROTHEUS_API_URL}
    PROTHEUS_API_AUTH: ${PROTHEUS_API_AUTH}
    SMTP_HOST: ${SMTP_HOST}
    SMTP_USER: ${SMTP_USER}
    SMTP_PASSWORD: ${SMTP_PASSWORD}
    FISCAL_STORAGE: /app/xmls
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    NODE_ENV: production
  ports:
    - "3002:3002"
  volumes:
    - ./fiscal/backend/certs:/app/certs:ro
    - fiscal_xmls:/app/xmls
fiscal-frontend:
  build: ./fiscal/frontend
  container_name: capul-fiscal-web
  ports:
    - "5176:5176"
volumes:
  fiscal_xmls:

## 12.2. Nginx

location /fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-frontend:5176/;
}
location /api/fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-backend:3002/;
    proxy_read_timeout 120s;
}

## 12.3. Impacto nos módulos existentes

| Componente | Alteração |
| --- | --- |
| fiscal/ (novo) | Criado do zero |
| docker-compose.yml | Aditivo: +2 serviços, +1 volume |
| nginx/nginx.conf | Aditivo: +2 blocos location |
| database/init-schemas.sql | Aditivo: +1 CREATE SCHEMA fiscal |
| .env | Aditivo: +variáveis FISCAL_* / NFE_* / CTE_* / PROTHEUS_* / SMTP_* |
| core.modulos (dados) | Aditivo: +1 registro (FISCAL) |
| Auth Gateway, Hub, Gestão TI, Inventário, Configurador | ZERO alterações de código |

# 13. Endpoints do Backend Fiscal (v1.2)

Todos os endpoints sob /api/fiscal, com JWT + módulo FISCAL + role obrigatórios.

## 13.1. NF-e e CT-e

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /nfe/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta NF-e por chave. |
| GET | /nfe/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML. |
| GET | /nfe/:id/danfe | OPERADOR_ENTRADA | Download do DANFE PDF. |
| POST | /cte/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta CT-e por chave. |
| GET | /cte/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML. |
| GET | /cte/:id/dacte | OPERADOR_ENTRADA | Download do DACTE PDF. |
| GET | /historico/documentos | OPERADOR_ENTRADA | Histórico NF-e e CT-e. |

## 13.2. Sintegra / CCC

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /cadastro/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta cadastral pontual (CNPJ + UF). |
| GET | /cadastro/:cnpj | OPERADOR_ENTRADA | Última foto salva do contribuinte. |
| GET | /cadastro/:cnpj/historico | ANALISTA_CADASTRO | Histórico de mudanças de status. |

## 13.3. Cruzamento Protheus e Relatórios

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /cruzamento/sincronizar | GESTOR_FISCAL | Dispara sincronização manual sob demanda. |
| GET | /cruzamento/execucoes | ANALISTA_CADASTRO | Lista execuções do job. |
| GET | /cruzamento/execucoes/:id | ANALISTA_CADASTRO | Detalhe de uma execução. |
| GET | /relatorio/contribuintes | ANALISTA_CADASTRO | Relatório consolidado com filtros. |
| GET | /relatorio/contribuintes/export | ANALISTA_CADASTRO | Exportação XLSX/PDF. |
| GET | /relatorio/divergencias | ANALISTA_CADASTRO | Lista de divergências Protheus ↔ SEFAZ. |
| GET | /relatorio/dashboard | ANALISTA_CADASTRO | Métricas para o dashboard. |

## 13.4. Administração

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /ambiente | OPERADOR_ENTRADA | Ambiente ativo (PROD/HOM). |
| PUT | /ambiente | GESTOR_FISCAL | Altera ambiente. |
| GET | /certificado | GESTOR_FISCAL | Metadados do certificado. |
| POST | /certificado | ADMIN_TI | Upload de novo certificado. |
| GET | /alertas | GESTOR_FISCAL | Configuração de alertas. |
| PUT | /alertas | GESTOR_FISCAL | Atualiza destinatários e regras. |
| DELETE | /historico/limpeza | ADMIN_TI | Limpeza administrativa. |
| GET | /health | público | Health check. |

# 14. Funcionalidades por Fase

## 14.1. Fase 1 — MVP (entrega única v1.2)

- Autenticação via JWT do Auth Gateway.

- Gestão do certificado A1.

- Consulta de NF-e e CT-e (visualização em abas, DANFE, DACTE, XML, eventos).

- Consulta pontual de contribuinte via CCC (CNPJ + UF).

- Integração com Protheus para leitura de SA1 e SA2.

- Job agendado de sincronização com respeito a rate limits por UF.

- Relatório consolidado de contribuintes com filtros e export XLSX/PDF.

- Dashboard com métricas e gráficos.

- Detecção de divergências Protheus ↔ SEFAZ.

- Alertas por e-mail quando contribuinte muda para status crítico.

- Alternância PROD/HOM pelo Setor Fiscal.

- Limpeza administrativa de histórico.

- Ambiente SEFAZ inicial: HOMOLOGAÇÃO.

## 14.2. Fase 2 — Refinamento pós-MVP

- Busca textual no histórico.

- Notificações in-app (sino na barra superior).

- Integração com o módulo Notificação do Gestão TI (se aplicável).

- Melhoria de UX nas divergências (aceitar, ignorar, marcar como resolvido).

- Detecção automática de CNPJ sem IE cadastrada.

## 14.3. Fase 3 — Evoluções futuras

- Consulta de MDF-e.

- Consulta de CND (Certidão Negativa de Débitos).

- Importação em lote de chaves.

- Integração com ferramentas comerciais para UFs cronicamente instáveis (se necessário).

- Notificação automática de novos CT-es para o Setor Fiscal (via DistribuicaoDFe por NSU).

# 15. Ambiente de Desenvolvimento

VSCode + Ubuntu nativo permanece como a escolha recomendada e valida-se ainda mais na v1.2 pela presença de jobs assíncronos (BullMQ), integração com Protheus e volumes Docker com o .pfx — todos cenários que rodam melhor em Linux nativo.

- Docker Engine 25+ e Docker Compose v2 nativos.

- Node.js 22 LTS.

- VSCode com extensões: Prisma, ESLint, Prettier, Docker, REST Client.

- Acesso ao repositório capul-platform.

- Cópia local do .pfx (homologação).

- Credenciais de homologação do Protheus (pode ser uma base de testes).

- SMTP de testes (Mailhog local).

# 16. Plano de Execução (v1.2)

Cronograma ampliado para absorver as frentes Sintegra/CCC e cruzamento Protheus. Um desenvolvedor dedicado.

| Etapa | Atividade | Responsável | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scaffolding + validação de bibliotecas DANFE/DACTE | Dev | 2 dias |
| 2 | Schema fiscal + migrations + seed | Dev | 2 dias |
| 3 | Auth + CertificateService + criptografia | Dev | 2 dias |
| 4 | SefazClient NF-e (DistribuicaoDFe) | Dev | 3 dias |
| 5 | Parser NF-e + abas | Dev | 3 dias |
| 6 | SefazClient CT-e (DistribuicaoDFe) + parser | Dev | 3 dias |
| 7 | Eventos (NfeConsultaProtocolo) | Dev | 2 dias |
| 8 | Geração DANFE PDF | Dev | 2 dias |
| 9 | Geração DACTE PDF | Dev | 2 dias |
| 10 | CccClient (CadConsultaCadastro2) + mapa UF | Dev | 3 dias |
| 11 | Parser CCC e modelagem de divergências | Dev | 2 dias |
| 12 | Integração Protheus (leitura SA1/SA2) | Dev + Protheus | 3 dias |
| 13 | Job scheduler BullMQ + rate limit por UF | Dev | 3 dias |
| 14 | Detecção de divergências e histórico | Dev | 2 dias |
| 15 | Alertas por e-mail (nodemailer + templates) | Dev | 2 dias |
| 16 | Frontend: consulta NF-e + abas | Dev | 4 dias |
| 17 | Frontend: consulta CT-e + abas | Dev | 3 dias |
| 18 | Frontend: consulta CCC pontual | Dev | 2 dias |
| 19 | Frontend: relatório contribuintes + dashboard | Dev | 4 dias |
| 20 | Frontend: divergências + histórico | Dev | 2 dias |
| 21 | Frontend: telas administrativas | Dev | 3 dias |
| 22 | Integração docker-compose + nginx + módulo FISCAL | Dev + TI | 1 dia |
| 23 | Testes e2e e validação Setor Fiscal (HOM) | Dev + Fiscal | 5 dias |
| 24 | Documentação + treinamento | Dev | 3 dias |
| 25 | Promoção para PRODUÇÃO | TI | 1 dia |

Total estimado: aproximadamente 64 dias úteis (≈ 13 semanas), contra 39 dias da v1.1. O acréscimo de 25 dias absorve inteiramente as duas novas frentes — Sintegra/CCC com cobertura multi-UF e cruzamento automatizado com Protheus incluindo job assíncrono, relatórios e alertas. Este é o cronograma recomendado; se for necessário antecipar a entrega, é possível escalonar entregando a Frente 1 (NF-e/CT-e) antes e as Frentes 2 e 3 (Sintegra e Cruzamento) em uma segunda janela.

## 16.1. Opção alternativa: entrega em duas ondas

Para antecipar valor, pode-se quebrar a entrega em duas ondas:

- Onda 1 (≈ 39 dias úteis): NF-e + CT-e + consulta CCC pontual. Permite tirar o certificado das máquinas rapidamente.

- Onda 2 (≈ 25 dias úteis): integração Protheus + job + relatório de divergências + alertas. Entrega o valor estratégico da análise proativa.

A equipe técnica e o Setor Fiscal definem qual caminho adotar.

# 17. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Expectativa de consultar NF-e/CT-e de terceiros sem vínculo | Decepção do usuário | Seção 3 documenta a limitação; o escopo cobre 100% do uso real da Capul. |
| Instabilidade crônica de UF(s) no CCC | Relatório incompleto para algumas UFs | Retry inteligente, cache de 7 dias, contratação futura de API comercial apenas para as UFs problemáticas. |
| Time Protheus não criar endpoint específico | Atraso na Etapa 12 | Plano B: leitura ODBC direta contra a base Oracle do Protheus (padrão já usado). |
| Volume de contribuintes muito alto | Sincronização demorada | Job incremental, paralelismo controlado, execução em horário não comercial. |
| Qualidade do DANFE/DACTE gerado | PDF aquém do esperado | Etapa 1 valida bibliotecas; plano B é microsserviço Python. |
| Certificado A1 vencer sem aviso | Paralisação total | Alerta 60 dias antes + backup em cofre. |
| Vazamento da senha do .pfx | Crítico | AES-256-GCM + master key fora do repo. |
| Falso positivo em divergência (endereço) | Ruído no relatório | Classificar divergências por criticidade e permitir marcar como ignoradas. |
| Alertas por e-mail excessivos | Fadiga do usuário | Agrupamento diário + configuração de criticidade mínima. |
| Rate limit CCC estourado | Consultas bloqueadas | Fila BullMQ com tokens por UF + backoff. |
| Divergência entre módulo Fiscal e Protheus | Confusão operacional | Protheus é fonte oficial; módulo Fiscal é consulta/análise. |

# 18. Próximos Passos

- Revisão deste plano pela equipe técnica e pelo Setor Fiscal.

- Respostas às Perguntas em Aberto da Seção 6.4 (cruzamento).

- Decisão sobre entrega única v1.2 ou duas ondas.

- Aprovação formal do escopo e do cronograma.

- Alinhamento com o time Protheus sobre o endpoint SA1/SA2 (ou decisão por ODBC).

- Criação do branch feature/modulo-fiscal.

- Provisionamento do .pfx (homologação).

- Início da Etapa 1.

- Reuniões semanais de acompanhamento.

- Validação do Setor Fiscal em homologação.

- Promoção para produção.

# Anexo A — Glossário

- NF-e / CT-e: Nota Fiscal Eletrônica / Conhecimento de Transporte Eletrônico.

- DANFE / DACTE: Representações gráficas em PDF da NF-e e do CT-e.

- Chave de acesso: Identificador de 44 dígitos da NF-e/CT-e.

- NFeDistribuicaoDFe / CTeDistribuicaoDFe: Web services SOAP da SEFAZ Nacional para entregar documentos ao participante via mTLS.

- NfeConsultaProtocolo: Web service que retorna o status atual da NF-e na SEFAZ autorizadora.

- Sintegra: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais. Hoje é um portal federado em processo de substituição.

- CCC: Cadastro Centralizado de Contribuintes. Padrão moderno que substitui o Sintegra; acessado via web service CadConsultaCadastro2.

- CadConsultaCadastro2: Web service SOAP oficial de cada SEFAZ estadual para consulta cadastral de contribuintes. Usa certificado A1.

- SA1 / SA2: Tabelas padrão do Protheus — SA1 = Clientes, SA2 = Fornecedores. O sufixo 010 indica a empresa corrente no ERP.

- IE: Inscrição Estadual. Registro do contribuinte junto à SEFAZ do seu estado.

- CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

- Contribuinte inapto: Situação em que a empresa perdeu a regularidade fiscal, impedindo crédito de ICMS em compras dela.

- BullMQ: Biblioteca Node.js para filas e jobs assíncronos baseada em Redis.

- Certificado A1: Certificado digital ICP-Brasil em arquivo .pfx, validade de 1 ano.

- mTLS: Mutual TLS. Autenticação recíproca por certificados digitais.

- JWT: JSON Web Token. Padrão usado pelo Auth Gateway da Capul.