PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Módulo Fiscal

NF-e • CT-e • Sintegra/CCC • Cruzamento SA1/SA2 Protheus

Plataforma Capul v1.0

Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda — CAPUL

Departamento de Tecnologia da Informação

Autor: Clenio Marcos

Data: 10 de abril de 2026

Versão: 1.4 — Volume real (116k), rotinas automáticas híbridas, e-mails consolidados, destinatários via role GESTOR_FISCAL

# Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Versão inicial. Escopo: consulta de NF-e (chave + status). |
| 1.1 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Incluídos CT-e, consulta completa em abas (NF-e e CT-e), DANFE/DACTE em PDF, seção de limitações técnicas. |
| 1.2 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Incluída consulta Sintegra/CCC via web service oficial por UF e cruzamento com a SA1/SA2 do Protheus, com relatório de status de contribuintes e alertas para o Setor Fiscal. |
| 1.3 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Após validação do Fiscal: (1) sincronização do cruzamento passa a ser exclusivamente MANUAL nesta primeira versão; (2) confirmado o escopo do cruzamento abrangendo CLIENTES (SA1010) e FORNECEDORES (SA2010). |
| 1.4 | 10/04/2026 | Clenio Marcos | Revisão após respostas do Setor Fiscal: (1) volume real confirmado em 116.113 contribuintes (36.730 SA1010 + 79.383 SA2010); (2) desenho híbrido — primeira carga programada para sábado/domingo, carga completa automática recorrente nos finais de semana, carga diária incremental (com movimento no Protheus) automática à noite + botão manual; (3) e-mail consolidado (digest) em AMBAS as rotinas (completa e diária); (4) destinatários dos alertas definidos dinamicamente pelos usuários com a role GESTOR_FISCAL (sem lista estática); (5) cronograma da Onda 2 revisado; (6) Contrato de API com o time Protheus publicado separadamente (v1.1) incluindo parâmetro comMovimentoDesde. |

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano de desenvolvimento de um novo módulo independente da Plataforma Capul, denominado Módulo Fiscal, cujo objetivo é centralizar operações de consulta fiscal que hoje dependem de ferramentas externas e de certificados digitais instalados em máquinas individuais.

O módulo atenderá o Setor Fiscal, os setores responsáveis pela entrada de notas em múltiplas filiais e outras áreas operacionais (Compras, Almoxarifado). O Departamento de TI será o prestador de serviço responsável pelo desenvolvimento, operação e manutenção.

O escopo do MVP foi definido em três frentes complementares, todas baseadas em web services oficiais da SEFAZ e no certificado A1 centralizado no servidor:

- Frente 1 — Consulta de documentos fiscais (NF-e e CT-e): download de XML, visualização completa em abas (equivalente ao portal SEFAZ), geração de DANFE/DACTE em PDF, histórico rastreável.

- Frente 2 — Consulta Sintegra/CCC: consulta cadastral de contribuintes (CNPJ/IE) via web service oficial CadConsultaCadastro2 de cada SEFAZ estadual, retornando situação cadastral, regime tributário, CNAE e endereço.

- Frente 3 — Cruzamento com a base de cadastros do Protheus (SA1010 clientes + SA2010 fornecedores): volume real confirmado em 116.113 contribuintes (36.730 clientes + 79.383 fornecedores). Desenho híbrido em três modos: (a) carga completa programada nos finais de semana (sábado/domingo) varrendo toda a base — indispensável porque mudanças de status no lado da SEFAZ não se refletem no Protheus e exigem reverificação periódica; (b) carga incremental diária, também automática à noite, limitada aos clientes e fornecedores que tiveram movimento no Protheus nas últimas 24h (entradas, saídas, contas a pagar/receber, pedidos); e (c) consulta pontual de um único CNPJ, sob demanda. Todas as rotinas também podem ser acionadas manualmente pelo Setor Fiscal a qualquer momento.

A solução será construída como módulo totalmente independente, seguindo o mesmo padrão arquitetural dos módulos existentes (Gestão TI, Inventário). Nenhuma alteração será feita no código dos módulos atuais. O escopo é exclusivamente de CONSULTA: nenhuma transmissão, emissão ou manifestação será feita pela plataforma — essas operações permanecem no Protheus/TOTVS.

Resultado esperado: eliminar a necessidade de instalar certificados digitais em máquinas individuais, reduzir riscos fiscais de operar com contribuintes irregulares e dar ao Setor Fiscal uma visão proativa e consolidada da saúde cadastral de clientes e fornecedores.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1. Situação atual

A Capul utiliza o Protheus/TOTVS como ERP principal, incluindo para operações fiscais. Hoje, quando surge a necessidade de obter um XML de NF-e ou CT-e avulso, ou de verificar a situação cadastral de um contribuinte, o processo depende de ferramentas externas, certificados digitais em máquinas individuais ou consultas manuais no portal público da SEFAZ (com captcha). Isso gera risco de exposição do certificado, dificulta a rastreabilidade e eleva o custo operacional.

## 2.2. Evolução do escopo

O escopo deste plano foi construído de forma iterativa, em diálogo com o Setor Fiscal:

- v1.0: consulta de NF-e apenas (download de XML e status).

- v1.1: após pontuação do Fiscal, incluídos CT-e e visualização completa em abas, com geração de DANFE/DACTE.

- v1.2: após nova pontuação do Fiscal, incluídos consulta Sintegra/CCC por UF e cruzamento com a base cadastral do Protheus (SA1/SA2) para geração de relatório de status de contribuintes.

- v1.3: ajustes decorrentes da primeira rodada de validação do Setor Fiscal — execução inicialmente desenhada como exclusivamente manual; confirmado o escopo SA1010 + SA2010.

- v1.4 (esta versão): segunda rodada de validação. O Setor Fiscal confirmou o volume real (36.730 clientes + 79.383 fornecedores = 116.113 contribuintes) e, diante desse volume, adotou um desenho híbrido: primeira carga programada nos dias 11 e 12 de abril (sábado/domingo), carga completa automática recorrente todo final de semana, carga incremental diária automática à noite limitada aos contribuintes que movimentaram no Protheus nas últimas 24 horas, além da possibilidade de disparo manual a qualquer momento. Os alertas por e-mail passam a ser consolidados (digest) em ambas as rotinas, e a lista de destinatários é definida dinamicamente pelos usuários que possuírem a role GESTOR_FISCAL — não há mais lista estática. O contrato de API com o time Protheus foi publicado em documento separado (Especificação de API Protheus Fiscal v1.1) com o novo parâmetro comMovimentoDesde.

Cada evolução foi avaliada tecnicamente antes de ser incorporada, e todas estão fundamentadas em capacidades oficiais dos web services da SEFAZ, usando a mesma infraestrutura de certificado A1 centralizado.

## 2.3. Escopo funcional (v1.4 completo)

### 2.3.1. NF-e e CT-e

- Download de XML de NF-e e CT-e a partir da chave de acesso (44 dígitos).

- Visualização completa em abas (Dados Gerais, Emitente, Destinatário, Produtos, Totais, Transporte, Cobrança, Eventos).

- Geração e download de DANFE e DACTE em PDF.

- Consulta de eventos (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação).

- Histórico unificado com filtros e export.

### 2.3.2. Sintegra / CCC

- Consulta cadastral de contribuintes por CNPJ (ou CNPJ + IE + UF).

- Retorno da situação cadastral, regime tributário, CNAE, endereço e datas.

- Histórico de mudanças de status (auditoria fiscal).

- Cobertura multi-UF via web service oficial CadConsultaCadastro2 de cada SEFAZ estadual.

### 2.3.3. Cruzamento Protheus SA1010 (Clientes) + SA2010 (Fornecedores)

- Leitura da base de clientes (SA1010) e fornecedores (SA2010) do Protheus via API REST (Especificação de API Protheus Fiscal v1.1).

- Volume real confirmado pelo Setor Fiscal: 36.730 clientes + 79.383 fornecedores = 116.113 contribuintes ativos.

- Modo 1 — Carga completa programada (fim de semana): varre toda a base (116.113 contribuintes) consultando o CCC da SEFAZ de cada UF. Executa automaticamente aos sábados durante o dia; duração estimada entre 13 e 21 horas.

- Carga completa inicial (bootstrap): programada para sábado e domingo imediatamente após a liberação do módulo em produção. Os botões manuais só serão habilitados depois que essa primeira carga estiver concluída.

- Modo 2 — Carga incremental diária (automática + manual): executa automaticamente toda noite, limitada aos clientes e fornecedores que tiveram movimento no Protheus nas últimas 24 horas (entradas SF1/SD1, saídas SF2/SD2, contas a receber SE1, contas a pagar SE2, pedidos SC5/SC7). O mesmo procedimento também pode ser acionado manualmente pelo Setor Fiscal a qualquer momento.

- Modo 3 — Consulta pontual de um único CNPJ: sob demanda, com resposta síncrona no frontend. Útil para validar um cadastro antes de incluir ou alterar um fornecedor no Protheus.

- Registro de divergências: IE inapta, razão social diferente, CNAE divergente, endereço divergente.

- Relatório consolidado por filial, UF, criticidade, tipo (cliente/fornecedor).

- Alerta por e-mail consolidado (digest) ao final da execução — em AMBAS as rotinas (completa e incremental).

- Destinatários dos alertas definidos dinamicamente: qualquer usuário com a role GESTOR_FISCAL receberá os e-mails automaticamente, sem necessidade de lista estática configurada.

## 2.4. Fora de escopo

- Transmissão, emissão, cancelamento ou manifestação de NF-e/CT-e.

- Escrituração fiscal, apuração de impostos, obrigações acessórias (SPED).

- Alteração direta de dados cadastrais no Protheus (apenas leitura da SA1010 e SA2010).

- MDF-e e outros documentos fiscais (fases futuras).

# 3. Limitações Técnicas Importantes

Esta seção documenta, de forma explícita, as limitações impostas pelos próprios web services da SEFAZ. É essencial que o Setor Fiscal e a diretoria tomem conhecimento destas restrições antes de aprovar o projeto, para evitar expectativas desalinhadas.

## 3.1. NF-e e CT-e — restrição de participação

Os web services NFeDistribuicaoDFe e CTeDistribuicaoDFe da SEFAZ Nacional retornam exclusivamente documentos nos quais o CNPJ do certificado digital figura como um dos participantes.

A ferramenta poderá consultar APENAS documentos fiscais em que a Capul aparece como emitente, destinatária, autora, transportadora ou intermediária. NF-e ou CT-e de terceiros sem vínculo com a Capul não podem ser obtidos por web service — nem por esta ferramenta, nem por qualquer outra solução de mercado.

Na prática, isso cobre 100% do fluxo operacional da Capul (compras recebidas, vendas emitidas, fretes contratados). O único cenário fora é a consulta de notas de terceiros sem vínculo, que mesmo no portal público da SEFAZ retorna apenas um resumo reduzido.

## 3.2. Sintegra / CCC — cobertura por UF

O cadastro de contribuintes não possui um web service unificado nacional (diferente do NF-e). Cada SEFAZ estadual expõe seu próprio web service CadConsultaCadastro2, com endpoints, schemas e níveis de disponibilidade distintos.

- Das 27 UFs, a grande maioria oferece o serviço oficialmente (SEFAZ Virtual RS, SEFAZ SVSP, etc.).

- Algumas UFs têm histórico de instabilidade (SP, RJ, BA são conhecidamente problemáticas em horários de pico).

- Os rate limits variam por UF — alguns permitem 1 req/segundo, outros restringem mais.

- Em caso de indisponibilidade de uma UF, a consulta falhará apenas para os contribuintes daquele estado, sem afetar o restante.

Para mitigar, o módulo implementará retry inteligente, cache de resultados recentes (por padrão, 7 dias) e mensagens claras ao usuário quando uma UF estiver fora do ar. Se, após implementação, identificarmos UF(s) cronicamente instáveis, podemos contratar API comercial específica (ex.: Assertiva, InfoSimples, SerPro) apenas para elas — ver seção 5.3.

## 3.3. Volume real do cruzamento com Protheus

O Setor Fiscal confirmou o volume real de contribuintes ativos em produção: 36.730 clientes na SA1010 e 79.383 fornecedores na SA2010, totalizando 116.113 contribuintes. Esse número mudou significativamente o desenho do processo.

| Cenário | Estimativa de duração | Observação |
| --- | --- | --- |
| Carga completa (116.113 CNPJs) | ≈ 13 a 21 horas | Inviável como botão manual síncrono; precisa ser programada para janela de fim de semana. |
| Carga incremental diária | ≈ 10 a 30 minutos | Apenas os contribuintes que movimentaram no Protheus nas últimas 24h (tipicamente 500 a 2.000 CNPJs). |
| Consulta pontual | ≈ 2 a 5 segundos | Um único CNPJ — resposta síncrona no frontend. |

Diante desse volume, o processo foi redesenhado como híbrido, com rotinas automáticas recorrentes e a possibilidade de disparo manual sob demanda:

- Carga completa recorrente: executada automaticamente todo sábado (e/ou domingo), de madrugada. É indispensável porque mudanças de status no lado da SEFAZ (um contribuinte que foi rebaixado a Inapto, por exemplo) NÃO se refletem no Protheus — se o módulo dependesse apenas das movimentações do Protheus, jamais detectaria esses eventos. A varredura completa semanal fecha esse ponto cego.

- Carga incremental diária: executada automaticamente toda noite. Limita-se aos contribuintes (clientes e fornecedores) que tiveram movimento no Protheus nas últimas 24 horas — entradas, saídas, contas a pagar/receber, pedidos. Isso traz informação fresca sobre quem está efetivamente operando com a Capul no dia a dia.

- Disparo manual: o Setor Fiscal pode, a qualquer momento, disparar uma carga incremental ou uma consulta pontual de CNPJ através do frontend. A carga completa também pode ser forçada manualmente por um GESTOR_FISCAL (exige confirmação, pois consome várias horas).

- Paralelismo controlado (até 3 consultas simultâneas por UF, respeitando rate limits).

- Feedback visual na tela com barra de progresso e resumo parcial durante a execução.

- A primeira carga completa (bootstrap) será programada para o sábado e domingo imediatamente após a liberação do módulo em produção; os botões manuais só serão habilitados após essa carga inicial concluída.

## 3.4. Rate limit e disponibilidade

- A SEFAZ impõe limites de consulta por CNPJ e por intervalo.

- Implementaremos retry com backoff exponencial e respeitaremos códigos de aviso.

- Em caso de indisponibilidade, o usuário verá mensagem clara e o histórico registrará a tentativa.

# 4. Arquitetura Atual da Plataforma Capul

A Plataforma Capul v1.0 está em produção desde março/2026 e é composta por microsserviços independentes orquestrados via Docker Compose, com reverse proxy Nginx centralizando o acesso HTTPS.

| Serviço | Stack | Porta | Schema DB |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | Nginx 1.27 | 80, 443 | — |
| Auth Gateway | NestJS 11 + Prisma 6 | 3000 | core |
| Hub (Portal) | React 19 + Vite 7 | 5170 | — |
| Configurador | React 19 + Vite 7 | 5175 | core (via API) |
| Gestão TI Backend | NestJS 11 + Prisma 6 | 3001 | gestao_ti + core (RO) |
| Gestão TI Frontend | React 19 + Tailwind v4 | 5173 | — |
| Inventário Backend | FastAPI + Python 3.11 | 8000 | inventario |
| Inventário Frontend | HTML + Bootstrap 5 (PWA) | 8443 | — |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 | 5432 | Multi-schema |
| Redis | Redis 7 | 6379 | Cache/sessões |

Há precedente para integração com o Protheus na plataforma: o módulo Inventário já usa a API REST do Protheus (PROTHEUS_API_URL) para sincronizar hierarquia mercadológica, e o módulo Gestão TI possui um serviço protheus interno. O Módulo Fiscal seguirá o mesmo padrão, reutilizando a experiência.

# 5. Frente Sintegra / CCC — Análise Técnica

Esta seção apresenta a análise dos caminhos técnicos disponíveis para atender à necessidade de consulta cadastral de contribuintes e fundamenta a escolha da abordagem.

## 5.1. Esclarecimento sobre o Sintegra

O portal sintegra.gov.br é um hub federado de entrada que apenas redireciona para o site de cada SEFAZ estadual. Cada UF mantém seu próprio formulário de consulta, a maioria com captcha. NÃO existe API oficial unificada no Sintegra, e o próprio sistema está sendo gradualmente substituído pelo CCC — Cadastro Centralizado de Contribuintes, padronizado pela SEFAZ.

Ou seja, a referência cultural ao Sintegra permanece, mas a implementação técnica moderna ocorre via web services da SEFAZ por UF, padronizados sob o nome CadConsultaCadastro2 (CCC).

## 5.2. Três caminhos técnicos avaliados

### Caminho A — Web service oficial CadConsultaCadastro2 por UF

Cada SEFAZ estadual expõe um web service SOAP oficial chamado CadConsultaCadastro2, autenticado pelo mesmo certificado A1 que será configurado para o NF-e/CT-e. O retorno inclui:

- CNPJ, Inscrição Estadual, razão social, nome fantasia.

- Situação cadastral: Habilitado, Não Habilitado, Suspenso, Inapto, Baixado.

- Regime de apuração (Simples Nacional, Normal, MEI, etc.).

- CNAE principal e secundários.

- Endereço completo (logradouro, número, bairro, município, CEP).

- Data de início de atividade e data da última atualização cadastral.

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Oficial | ✅ Sim — é o serviço mantido pela própria SEFAZ |
| Custo | ✅ Sem custo por consulta |
| Infraestrutura | ✅ Reutiliza o certificado A1 já planejado |
| Tempo real | ✅ Sim — dados sempre atualizados |
| Cobertura | ⚠️ 27 endpoints distintos (precisamos manter mapa UF→URL) |
| Estabilidade | ⚠️ Varia por UF — SP, RJ, BA têm histórico de instabilidade |
| Rate limit | ⚠️ Varia por UF — exige paralelismo controlado |

### Caminho B — Download do arquivo Sintegra por estado

Alguns estados disponibilizam um arquivo texto posicional com a base cadastral completa de contribuintes ativos, atualizado periodicamente. Exemplo citado pelo Setor Fiscal: http://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx (Rio Grande do Sul).

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Download massivo | ✅ Um único arquivo com toda a base de uma UF |
| Cobertura | ⚠️ Limitada — apenas RS, SP, MG e alguns outros oferecem |
| Formato | ⚠️ Layout posicional varia por estado — exige parser por UF |
| Atualização | ⚠️ Depende da cadência da SEFAZ (diária, semanal, mensal) |
| Utilidade para Capul | ⚠️ MG seria a UF mais relevante, mas não cobre fornecedores de outras UFs |

### Caminho C — API comercial agregadora

Empresas como Assertiva, SintegraWS, InfoSimples e SerPro oferecem APIs REST unificadas que abstraem as diferenças entre as UFs. Custam tipicamente de R$ 0,05 a R$ 0,30 por consulta, com pacotes mensais.

| Característica | Avaliação |
| --- | --- |
| Cobertura | ✅ Unificada nacional |
| Estabilidade | ✅ Fornecedor absorve instabilidade da SEFAZ |
| Custo | ❌ Pago por consulta, pode sair caro no cruzamento em lote |
| Dependência | ❌ Fica atrelado a um fornecedor externo |
| Ideal como | Fallback para UFs cronicamente instáveis |

## 5.3. Recomendação

Caminho A como principal. O módulo implementará o CadConsultaCadastro2 oficial para todas as UFs, mantendo um mapa de endpoints. Se, após o MVP em produção, identificarmos UF(s) cronicamente instáveis que comprometam o relatório de cruzamento, avaliaremos contratar API comercial (Caminho C) apenas para essas UFs específicas. O Caminho B (download de arquivos por estado) não é recomendado para o MVP, pois a cobertura parcial entre estados aumenta a complexidade sem benefício proporcional.

# 6. Frente Cruzamento com Protheus SA1010 + SA2010

## 6.1. Valor de negócio

Esta frente é, na minha avaliação, a funcionalidade de maior valor do módulo. Ela transforma uma operação reativa (descobrir que um fornecedor está inapto apenas quando uma nota é recusada) em uma operação proativa, com visão consolidada da saúde cadastral da base de clientes e fornecedores. Com o volume real confirmado em 116.113 contribuintes, o desenho foi ajustado para um modelo híbrido que combina automação recorrente (carga completa semanal + carga incremental diária à noite) com disparo manual sob demanda pelo Setor Fiscal.

Benefícios esperados:

- Evitar crédito de ICMS indevido: comprar de fornecedor inapto pode gerar glosa do crédito em auditoria fiscal.

- Reduzir risco de autuação: operar com contribuinte irregular é um risco fiscal mitigável com controle preventivo.

- Preparar o SPED com consistência: identificar divergências antes do fechamento mensal/anual.

- Revisão proativa da base cadastral: limpeza e correção de dados desatualizados no Protheus.

## 6.2. Fluxo técnico

### 6.2.1. Leitura do Protheus

A Capul já possui uma API REST oficial do Protheus (PROTHEUS_API_URL), utilizada hoje pelo módulo Inventário. O contrato de integração específico para o Módulo Fiscal foi formalizado em documento separado — Especificação de API Protheus Fiscal v1.1 — entregue ao time Protheus para validação e implementação. Os principais parâmetros do endpoint proposto são:

GET /rest/api/INFOCLIENTES/cadastroFiscal
   ?tipo=SA1010|SA2010|AMBOS
   &ativo=true
   &desdeData=ISO8601            # alterações cadastrais desde
   &comMovimentoDesde=ISO8601    # clientes/fornecedores com MOVIMENTO no Protheus
   &filial=01
   &pagina=1&tamanhoPagina=500
Cada registro retorna: filial, codigo, loja, cnpj, inscricaoEstadual, uf,
razaoSocial, nomeFantasia, endereco, bloqueado, dataUltimaAlteracao,
dataUltimoMovimento.

O parâmetro comMovimentoDesde é essencial para a carga incremental diária: permite ao Protheus retornar apenas os clientes e fornecedores que tiveram movimento (SF1/SD1 entradas, SF2/SD2 saídas, SE1 contas a receber, SE2 contas a pagar, SC5/SC7 pedidos) desde a data/hora informada, em vez de toda a base. É conceitualmente diferente de desdeData (que é sobre alterações de cadastro).

Se o endpoint novo não estiver disponível no curto prazo, a alternativa é leitura direta via ODBC/SQL contra a base Oracle do Protheus — padrão já usado em outras integrações da Capul. O SQL de referência para filtrar contribuintes com movimento também está documentado na Especificação de API v1.1.

### 6.2.2. Modos de execução

O cruzamento executa em quatro modos complementares, identificados pelo campo tipo na tabela fiscal.cadastro_sincronizacao. Todos usam a mesma fila BullMQ sobre o Redis já existente (controle de paralelismo, retry e progresso). A diferença entre eles é: quem dispara (automático ou usuário), qual é o universo de CNPJs processados e qual é a janela de execução.

| Modo | Disparo | Universo | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| bootstrap | Automático (única vez) | Toda a base (116k) | Sábado + domingo iniciais após liberação em PROD. |
| semanal-auto | Automático (cron) | Toda a base (116k) | Todo sábado, madrugada. Cobre mudanças do lado SEFAZ. |
| diaria-auto | Automático (cron) | CNPJs com movimento no Protheus nas últimas 24h | Todas as noites, madrugada. |
| diaria-manual | Botão do Setor Fiscal | CNPJs com movimento no Protheus nas últimas 24h (ou janela customizada) | A qualquer momento, sob demanda. |
| pontual | Botão (CNPJ único) | Um único CNPJ informado | A qualquer momento, resposta síncrona. |
| completa-manual | Botão do GESTOR_FISCAL | Toda a base (116k) | Excepcional, com confirmação dupla (consome horas). |

Fluxo técnico executado (mesmo para todos os modos, variando apenas o universo e o disparo):

- Lê os registros do Protheus via API REST (endpoint /cadastroFiscal) com o parâmetro apropriado (tipo, ativo, comMovimentoDesde ou pagina).

- Gera um snapshot em fiscal.protheus_snapshot (data, quantidade, hash, modo, usuário ou 'sistema').

- Para cada CNPJ, enfileira consulta CCC no SEFAZ da UF correspondente.

- Respeita rate limit por UF (tokens por segundo configuráveis).

- Armazena o resultado em fiscal.cadastro_contribuinte, distinguindo origem (SA1010/SA2010).

- Identifica divergências e grava em fiscal.cadastro_divergencia.

- Se houver mudança de status (ex.: de Habilitado para Inapto), grava em fiscal.cadastro_historico e marca o registro para inclusão no e-mail consolidado.

- Ao final da execução, envia UM ÚNICO e-mail consolidado (digest) para todos os usuários com a role GESTOR_FISCAL, contendo o resumo da execução e a lista completa de contribuintes com status alterado.

- Registra a execução em fiscal.cadastro_sincronizacao (início, fim, total, sucessos, erros por UF, disparo, tipo).

Importante: a primeira carga (bootstrap) será programada para o sábado e domingo imediatamente após a liberação do módulo em produção. Os botões manuais (diária-manual, pontual, completa-manual) só serão habilitados na interface depois que o bootstrap estiver concluído — isso garante que o Setor Fiscal já parte de uma base de conhecimento completa.

### 6.2.3. Relatório de status

O frontend terá uma tela dedicada a Relatório de Contribuintes com:

- Cards de resumo: total de contribuintes, habilitados, suspensos, inaptos, baixados.

- Gráfico de evolução (quantidade de inaptos ao longo dos últimos 12 meses).

- Tabela filtrável por tipo (cliente SA1010 / fornecedor SA2010), UF, filial, criticidade.

- Linha da divergência mostrando lado a lado: valor no Protheus versus valor no SEFAZ.

- Botão de exportação para XLSX e PDF para envio ao Setor Fiscal.

- Botão 'Iniciar sincronização' (completa ou incremental) em destaque — sempre visível para os usuários autorizados, pois é a forma primária de atualização dos dados nesta versão.

- Campo de consulta pontual (CNPJ) para atualização de um único cadastro.

- Painel da última execução: quando foi, quem disparou, tempo total, totais consultados e divergências encontradas.

- Detalhamento por contribuinte com histórico completo de mudanças de status.

## 6.3. Alertas por e-mail consolidado (digest)

Diante do volume real (116k contribuintes), o Setor Fiscal decidiu que o modelo de alertas será consolidado em AMBAS as rotinas (completa e incremental diária). Em vez de enviar um e-mail por CNPJ alterado — o que geraria fadiga e ruído especialmente após a carga completa semanal — cada execução gera um único e-mail digest ao final do processamento.

Conteúdo do e-mail consolidado:

- Cabeçalho com identificação da execução: modo (bootstrap / semanal-auto / diaria-auto / diaria-manual / pontual / completa-manual), data/hora de início e fim, total de contribuintes processados.

- Resumo com totais por status: habilitados, suspensos, inaptos, baixados — e quantos mudaram de status em relação à execução anterior.

- Lista detalhada dos contribuintes com mudança de status, exibindo CNPJ, razão social, status anterior, status atual e, quando disponível, volume de NF-es emitidas/recebidas nos últimos 90 dias.

- Lista de UFs com erro ou indisponibilidade durante a execução (se houver).

- Link direto para a tela de divergências no Módulo Fiscal.

### 6.3.1. Destinatários dinâmicos via role GESTOR_FISCAL

Não haverá lista estática de destinatários configurada em banco. Em vez disso, a cada execução o serviço de alertas consulta o Auth Gateway (via join em core.usuarios + core.usuarios_modulos) e envia o e-mail para todos os usuários que, naquele momento, possuírem a role GESTOR_FISCAL no módulo FISCAL. Vantagens:

- Sempre atualizado: ao promover um novo gestor no Configurador, ele passa automaticamente a receber os alertas, sem nenhum passo adicional.

- Menos pontos de configuração: uma única tela (Configurador) gerencia permissões E destinatários.

- Auditável: a trilha de quem recebeu o e-mail é derivável da role no momento da execução (gravada em fiscal.alerta_enviado).

- Sem risco de e-mail órfão: quando um gestor sai, ele deixa de receber automaticamente.

Decisão do Setor Fiscal: os alertas vão para TODOS os usuários com a role GESTOR_FISCAL. Nenhuma lista estática adicional será mantida. A administração dos destinatários se resume a atribuir ou remover a role no Configurador.

## 6.4. Definições já recebidas do Setor Fiscal (consolidado v1.4)

Resumo das decisões que o Setor Fiscal já fechou ao longo das rodadas de validação:

- Escopo do cruzamento: abrange CLIENTES (SA1010) e FORNECEDORES (SA2010).

- Volume real: 36.730 clientes + 79.383 fornecedores = 116.113 contribuintes.

- Desenho de execução: híbrido — primeira carga (bootstrap) no sábado/domingo de liberação; carga completa automática todo final de semana; carga incremental diária automática à noite (filtrada por movimento no Protheus); disparo manual disponível a qualquer momento; consulta pontual por CNPJ sempre disponível.

- Alertas por e-mail: consolidado (digest) em AMBAS as rotinas.

- Destinatários: dinâmicos via role GESTOR_FISCAL — sem lista estática.

- Contrato de API com Protheus: publicado em documento separado (Especificação de API Protheus Fiscal v1.1) incluindo o parâmetro comMovimentoDesde.

- Necessidade de varredura completa semanal: confirmada pelo Setor Fiscal — mudanças do lado SEFAZ não chegam pelo Protheus, então depender só das movimentações criaria um ponto cego inaceitável.

## 6.5. Pontos ainda em aberto

Com a v1.4 praticamente todas as dúvidas iniciais estão fechadas. Permanece apenas uma confirmação externa:

- Retorno do time Protheus sobre a Especificação de API v1.1 — prazo de implementação do endpoint /cadastroFiscal com os parâmetros tipo, ativo, desdeData, comMovimentoDesde, filial, pagina e tamanhoPagina. Caso o prazo seja incompatível com a Onda 2, o plano B é leitura ODBC direta (já padrão em outras integrações).

# 7. Decisão Arquitetural

## 7.1. Módulo independente

A decisão de criar um módulo próprio, separado do Gestão TI, permanece válida e se fortalece com a inclusão das novas frentes. Consulta Sintegra e cruzamento com Protheus são responsabilidades do Setor Fiscal, não de TI. Um módulo autônomo preserva a autonomia evolutiva e a governança.

## 7.2. Nome do módulo

O nome fiscal se mostra cada vez mais acertado: o MVP agora abriga NF-e, CT-e, Sintegra/CCC e cruzamento cadastral — todas frentes fiscais. O mesmo módulo poderá acolher no futuro MDF-e, CND, SPED etc., sem necessidade de novos microsserviços.

# 8. Estrutura do Módulo Fiscal

## 8.1. Pastas (atualizada para v1.4)

capul-platform/
└── fiscal/
    ├── backend/
    │   ├── Dockerfile
    │   ├── package.json
    │   ├── prisma/
    │   ├── certs/                    # .pfx read-only
    │   └── src/
    │       ├── main.ts
    │       ├── app.module.ts
    │       ├── prisma/
    │       ├── common/               # guards, decorators, strategies
    │       ├── nfe/                  # consulta NF-e + DANFE
    │       ├── cte/                  # consulta CT-e + DACTE
    │       ├── sefaz/                # camada SOAP compartilhada
    │       │   ├── sefaz-client.service.ts
    │       │   ├── certificate.service.ts
    │       │   └── uf-endpoints.map.ts   # mapa UF → URL CCC
    │       ├── cadastro/             # Sintegra / CCC
    │       │   ├── cadastro.module.ts
    │       │   ├── cadastro.controller.ts
    │       │   ├── cadastro.service.ts
    │       │   ├── ccc-client.service.ts
    │       │   └── ccc-parser.service.ts
    │       ├── protheus/             # integração ERP
    │       │   ├── protheus.module.ts
    │       │   ├── protheus.service.ts
    │       │   └── sa1sa2.reader.ts
    │       ├── cruzamento/           # motor de cruzamento (híbrido)
    │       │   ├── cruzamento.module.ts
    │       │   ├── cruzamento.service.ts
    │       │   ├── divergencia.service.ts
    │       │   ├── execucao.service.ts       # BullMQ (fila, paralelismo, retry)
    │       │   ├── scheduler.service.ts      # BullMQ repeatable jobs (semanal + diário)
    │       │   └── alertas.service.ts        # e-mail consolidado (digest) aos GESTOR_FISCAL
    │       ├── relatorio/            # relatórios
    │       ├── certificado/          # gestão A1
    │       ├── ambiente/              # PROD/HOM
    │       └── historico/
    └── frontend/
        ├── Dockerfile
        ├── nginx.conf
        └── src/
            ├── pages/
            │   ├── ConsultaNfePage.tsx
            │   ├── ConsultaCtePage.tsx
            │   ├── ConsultaCadastroPage.tsx
            │   ├── RelatorioContribuintesPage.tsx
            │   ├── DivergenciasPage.tsx
            │   ├── HistoricoPage.tsx
            │   ├── AdminCertificadoPage.tsx
            │   ├── AdminAmbientePage.tsx
            │   ├── AdminAlertasPage.tsx
            │   └── AdminSincronizacaoPage.tsx
            ├── components/
            └── services/

## 8.2. Stack técnico (atualizado para v1.4)

| Componente | Escolha |
| --- | --- |
| Backend framework | NestJS 11 |
| ORM | Prisma 6 (multi-schema) |
| Linguagem | TypeScript |
| Cliente SOAP SEFAZ | biblioteca soap com https.Agent (mTLS via pfx) |
| Parser XML | fast-xml-parser |
| DANFE / DACTE PDF | node-danfe-pdf ou microsserviço Python com brasil-fiscal-report |
| Fila de execução + agendador | BullMQ sobre Redis (já disponível na plataforma) — com repeatable jobs para carga completa semanal e carga incremental diária |
| Cliente HTTP Protheus | axios com retry + circuit breaker |
| Envio de e-mails (alertas) | nodemailer via SMTP corporativo |
| Criptografia (senha pfx) | AES-256-GCM via crypto nativo |
| Manipulação do .pfx | node-forge |
| Frontend | React 19 + Vite 7 + Tailwind v4 |
| Tabelas/relatórios frontend | TanStack Table + Recharts |
| Export XLSX frontend | SheetJS |

# 9. Banco de Dados

## 9.1. Schema fiscal (tabelas v1.4)

Todas as tabelas residem no schema fiscal, isolado dos demais módulos. O schema core continua acessível apenas em modo leitura.

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| fiscal.documento_consulta | Histórico de consultas de NF-e e CT-e (chave, tipo, resultado, usuário, filial, status). |
| fiscal.documento_xml | Índice de XMLs persistidos em disco. |
| fiscal.documento_evento | Eventos associados (autorização, cancelamento, CC-e, manifestação). |
| fiscal.cadastro_contribuinte | Última foto do status de cada CNPJ consultado via CCC. |
| fiscal.cadastro_historico | Histórico de mudanças de status (auditoria fiscal). |
| fiscal.cadastro_divergencia | Divergências identificadas entre Protheus e SEFAZ. |
| fiscal.cadastro_sincronizacao | Execuções do cruzamento (início, fim, totais, erros por UF, disparo, tipo: bootstrap/semanal-auto/diaria-auto/diaria-manual/pontual/completa-manual). |
| fiscal.protheus_snapshot | Snapshot da base SA1010 + SA2010 a cada sincronização. |
| fiscal.certificado | Metadados do(s) certificado(s) A1 + senha cifrada AES-256-GCM. |
| fiscal.ambiente_config | Configuração do ambiente SEFAZ ativo (PROD/HOM). |
| fiscal.alerta_enviado | Histórico de e-mails consolidados enviados (execução, lista de destinatários resolvida no momento do envio, total de mudanças reportadas). |
| fiscal.audit_log | Trilha de auditoria de ações administrativas. |

# 10. Roles e Permissões (atualizado para v1.4)

| Role | Setor | Permissões |
| --- | --- | --- |
| OPERADOR_ENTRADA | Entrada de Notas / Compras / Almoxarifado | Consultar NF-e e CT-e por chave; baixar XML, DANFE e DACTE; consultar cadastro de contribuinte pontual; ver histórico da própria filial. |
| ANALISTA_CADASTRO | Setor Fiscal (cadastro) | Tudo do OPERADOR_ENTRADA + acesso ao relatório de contribuintes + exportação + visualização de divergências. |
| GESTOR_FISCAL | Setor Fiscal (gestão) | Tudo do ANALISTA_CADASTRO + acesso multi-filial + alternância PROD/HOM + disparo manual de carga completa + recebimento automático dos e-mails consolidados de alertas + metadados do certificado. |
| ADMIN_TI | Depto. de T.I. | Tudo do GESTOR_FISCAL + gestão do certificado (upload, renovação) + limpeza administrativa + logs técnicos + reconfiguração de endpoints por UF + pausar/retomar os repeatable jobs (semanal e diário). |

Ponto importante sobre a role GESTOR_FISCAL na v1.4: ela é a chave dos alertas. Todo usuário que possuir essa role no módulo FISCAL receberá automaticamente os e-mails consolidados ao final de cada execução (bootstrap, semanal-auto, diaria-auto, diaria-manual, completa-manual). Não há lista estática de destinatários: quem tiver a role no Configurador recebe; quem não tiver, não recebe. A administração é feita inteiramente via Configurador, atribuindo ou removendo a role.

# 11. Segurança

## 11.1. Certificado A1

O .pfx ficará em volume read-only montado no container fiscal-backend. Senha cifrada com AES-256-GCM no banco, master key em FISCAL_MASTER_KEY (Docker secret em produção), nunca em .env nem em log. O usuário final jamais tem acesso ao binário.

## 11.2. Credenciais do Protheus

As credenciais de acesso ao Protheus (API REST ou ODBC) ficarão também cifradas, seguindo o mesmo padrão da senha do certificado. Em produção, serão injetadas via Docker secrets.

## 11.3. LGPD e dados cadastrais

Os dados cadastrais de contribuintes tratados pelo módulo são públicos por natureza (disponíveis no portal SEFAZ). Ainda assim, o módulo registrará toda consulta em audit_log e restringirá o acesso aos usuários autorizados, em conformidade com a LGPD. Dados pessoais (de pessoa física como fornecedor) receberão o mesmo tratamento dos demais dados do Protheus, sem exposição adicional.

## 11.4. Auditoria completa

Toda ação sensível — consulta, sincronização, troca de ambiente, configuração de alerta, limpeza — será gravada em fiscal.audit_log com timestamp, usuário, IP, filial e payload resumido. Os logs nunca registrarão senha nem conteúdo do .pfx.

# 12. Integração com a Plataforma

## 12.1. Docker Compose

fiscal-backend:
  build: ./fiscal/backend
  container_name: capul-fiscal-api
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/capul_platform?schema=public
    JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
    DB_SCHEMA: fiscal
    CORE_SCHEMA: core
    FISCAL_MASTER_KEY: ${FISCAL_MASTER_KEY}
    NFE_CERT_PATH: /app/certs/certificado.pfx
    PROTHEUS_API_URL: ${PROTHEUS_API_URL}
    PROTHEUS_API_AUTH: ${PROTHEUS_API_AUTH}
    SMTP_HOST: ${SMTP_HOST}
    SMTP_USER: ${SMTP_USER}
    SMTP_PASSWORD: ${SMTP_PASSWORD}
    FISCAL_STORAGE: /app/xmls
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    NODE_ENV: production
  ports:
    - "3002:3002"
  volumes:
    - ./fiscal/backend/certs:/app/certs:ro
    - fiscal_xmls:/app/xmls
fiscal-frontend:
  build: ./fiscal/frontend
  container_name: capul-fiscal-web
  ports:
    - "5176:5176"
volumes:
  fiscal_xmls:

## 12.2. Nginx

location /fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-frontend:5176/;
}
location /api/fiscal/ {
    proxy_pass http://fiscal-backend:3002/;
    proxy_read_timeout 120s;
}

## 12.3. Impacto nos módulos existentes

| Componente | Alteração |
| --- | --- |
| fiscal/ (novo) | Criado do zero |
| docker-compose.yml | Aditivo: +2 serviços, +1 volume |
| nginx/nginx.conf | Aditivo: +2 blocos location |
| database/init-schemas.sql | Aditivo: +1 CREATE SCHEMA fiscal |
| .env | Aditivo: +variáveis FISCAL_* / NFE_* / CTE_* / PROTHEUS_* / SMTP_* |
| core.modulos (dados) | Aditivo: +1 registro (FISCAL) |
| Auth Gateway, Hub, Gestão TI, Inventário, Configurador | ZERO alterações de código |

# 13. Endpoints do Backend Fiscal (v1.4)

Todos os endpoints sob /api/fiscal, com JWT + módulo FISCAL + role obrigatórios.

## 13.1. NF-e e CT-e

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /nfe/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta NF-e por chave. |
| GET | /nfe/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML. |
| GET | /nfe/:id/danfe | OPERADOR_ENTRADA | Download do DANFE PDF. |
| POST | /cte/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta CT-e por chave. |
| GET | /cte/:id/xml | OPERADOR_ENTRADA | Download do XML. |
| GET | /cte/:id/dacte | OPERADOR_ENTRADA | Download do DACTE PDF. |
| GET | /historico/documentos | OPERADOR_ENTRADA | Histórico NF-e e CT-e. |

## 13.2. Sintegra / CCC

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /cadastro/consulta | OPERADOR_ENTRADA | Consulta cadastral pontual (CNPJ + UF). |
| GET | /cadastro/:cnpj | OPERADOR_ENTRADA | Última foto salva do contribuinte. |
| GET | /cadastro/:cnpj/historico | ANALISTA_CADASTRO | Histórico de mudanças de status. |

## 13.3. Cruzamento Protheus e Relatórios

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /cruzamento/sincronizar | ANALISTA_CADASTRO | Dispara sincronização manual (tipo: diaria-manual por padrão). GESTOR_FISCAL pode usar tipo=completa-manual. |
| POST | /cruzamento/sincronizar-cnpj | ANALISTA_CADASTRO | Dispara consulta pontual de um único CNPJ. |
| GET | /cruzamento/execucoes | ANALISTA_CADASTRO | Lista execuções (automáticas e manuais) já realizadas, com filtro por tipo. |
| GET | /cruzamento/execucoes/:id | ANALISTA_CADASTRO | Detalhe de uma execução (progresso em tempo real ou resultado final). |
| GET | /cruzamento/agendamentos | GESTOR_FISCAL | Lista repeatable jobs ativos (semanal-auto, diaria-auto) e próximos horários. |
| POST | /cruzamento/agendamentos/pausar | ADMIN_TI | Pausa um repeatable job. |
| POST | /cruzamento/agendamentos/retomar | ADMIN_TI | Retoma um repeatable job. |
| GET | /relatorio/contribuintes | ANALISTA_CADASTRO | Relatório consolidado com filtros. |
| GET | /relatorio/contribuintes/export | ANALISTA_CADASTRO | Exportação XLSX/PDF. |
| GET | /relatorio/divergencias | ANALISTA_CADASTRO | Lista de divergências Protheus ↔ SEFAZ. |
| GET | /relatorio/dashboard | ANALISTA_CADASTRO | Métricas para o dashboard. |

## 13.4. Administração

| Método | Rota | Role mínima | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /ambiente | OPERADOR_ENTRADA | Ambiente ativo (PROD/HOM). |
| PUT | /ambiente | GESTOR_FISCAL | Altera ambiente. |
| GET | /certificado | GESTOR_FISCAL | Metadados do certificado. |
| POST | /certificado | ADMIN_TI | Upload de novo certificado. |
| GET | /alertas/historico | GESTOR_FISCAL | Histórico dos e-mails consolidados enviados (execução, destinatários resolvidos, mudanças reportadas). |
| DELETE | /historico/limpeza | ADMIN_TI | Limpeza administrativa. |
| GET | /health | público | Health check. |

# 14. Funcionalidades por Fase

## 14.1. Fase 1 — MVP (v1.4, em duas ondas)

Onda 1 — frentes pontuais (consulta):

- Autenticação via JWT do Auth Gateway.

- Gestão do certificado A1.

- Consulta de NF-e e CT-e (visualização em abas, DANFE, DACTE, XML, eventos).

- Consulta pontual de contribuinte via CCC (CNPJ + UF).

- Alternância PROD/HOM pelo Setor Fiscal.

- Ambiente SEFAZ inicial: HOMOLOGAÇÃO.

Onda 2 — frente Protheus + cruzamento (híbrido):

- Integração com Protheus via API REST conforme Especificação de API Protheus Fiscal v1.1 (endpoint /cadastroFiscal com parâmetros tipo, ativo, desdeData, comMovimentoDesde, filial, paginação).

- Motor de cruzamento com fila BullMQ (paralelismo, retry, rate limit por UF).

- Scheduler BullMQ com repeatable jobs: carga completa semanal (sábado) + carga incremental diária (madrugada).

- Bootstrap programado para sábado/domingo após liberação em produção.

- Disparo manual: sincronização incremental sob demanda, consulta pontual por CNPJ, carga completa manual (GESTOR_FISCAL).

- Relatório consolidado de contribuintes com filtros e export XLSX/PDF.

- Dashboard com métricas e gráficos.

- Detecção de divergências Protheus ↔ SEFAZ.

- E-mail consolidado (digest) ao final de cada execução para todos os GESTOR_FISCAL (destinatários dinâmicos).

- Limpeza administrativa de histórico.

## 14.2. Fase 2 — Refinamento pós-MVP

- Busca textual no histórico.

- Notificações in-app (sino na barra superior).

- Integração com o módulo Notificação do Gestão TI (se aplicável).

- Melhoria de UX nas divergências (aceitar, ignorar, marcar como resolvido).

- Detecção automática de CNPJ sem IE cadastrada.

## 14.3. Fase 3 — Evoluções futuras

- Consulta de MDF-e.

- Consulta de CND (Certidão Negativa de Débitos).

- Importação em lote de chaves.

- Integração com ferramentas comerciais para UFs cronicamente instáveis (se necessário).

- Notificação automática de novos CT-es para o Setor Fiscal (via DistribuicaoDFe por NSU).

# 15. Ambiente de Desenvolvimento

VSCode + Ubuntu nativo permanece como a escolha recomendada e valida-se ainda mais na v1.4 pela presença de filas assíncronas (BullMQ) com repeatable jobs, integração com Protheus e volumes Docker com o .pfx — todos cenários que rodam melhor em Linux nativo. Reforçando: todo o desenvolvimento será feito em VSCode/Ubuntu, não neste ambiente de planejamento.

- Docker Engine 25+ e Docker Compose v2 nativos.

- Node.js 22 LTS.

- VSCode com extensões: Prisma, ESLint, Prettier, Docker, REST Client.

- Acesso ao repositório capul-platform.

- Cópia local do .pfx (homologação).

- Credenciais de homologação do Protheus (pode ser uma base de testes).

- SMTP de testes (Mailhog local).

# 16. Plano de Execução (v1.4, duas ondas)

Cronograma v1.4 dividido em duas ondas sequenciais. A Onda 1 entrega rápido as frentes pontuais (NF-e, CT-e, CCC pontual), permitindo tirar o certificado das máquinas individuais o mais cedo possível. A Onda 2 entrega a frente Protheus + cruzamento com o desenho híbrido (scheduler + disparo manual). Um desenvolvedor dedicado.

## 16.1. Onda 1 — Frentes pontuais

| Etapa | Atividade | Responsável | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scaffolding + validação de bibliotecas DANFE/DACTE | Dev | 2 dias |
| 2 | Schema fiscal + migrations + seed | Dev | 2 dias |
| 3 | Auth + CertificateService + criptografia | Dev | 2 dias |
| 4 | SefazClient NF-e (DistribuicaoDFe) | Dev | 3 dias |
| 5 | Parser NF-e + abas | Dev | 3 dias |
| 6 | SefazClient CT-e (DistribuicaoDFe) + parser | Dev | 3 dias |
| 7 | Eventos (NfeConsultaProtocolo) | Dev | 2 dias |
| 8 | Geração DANFE PDF | Dev | 2 dias |
| 9 | Geração DACTE PDF | Dev | 2 dias |
| 10 | CccClient (CadConsultaCadastro2) + mapa UF | Dev | 3 dias |
| 11 | Parser CCC (consulta pontual) | Dev | 2 dias |
| 12 | Frontend: consulta NF-e + abas | Dev | 4 dias |
| 13 | Frontend: consulta CT-e + abas | Dev | 3 dias |
| 14 | Frontend: consulta CCC pontual | Dev | 2 dias |
| 15 | Frontend: telas administrativas (certificado, ambiente) | Dev | 2 dias |
| 16 | Integração docker-compose + nginx + módulo FISCAL | Dev + TI | 1 dia |
| 17 | Testes e2e e validação Setor Fiscal (HOM) — Onda 1 | Dev + Fiscal | 3 dias |

Total Onda 1: aproximadamente 39 dias úteis (≈ 8 semanas). Ao final da Onda 1, o módulo já pode ser promovido a produção atendendo consulta de NF-e, CT-e e CCC pontual.

## 16.2. Onda 2 — Protheus + cruzamento híbrido (revisada v1.4)

| Etapa | Atividade | Responsável | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Integração Protheus: cliente HTTP + contrato API v1.1 (tipo, ativo, desdeData, comMovimentoDesde, paginação) | Dev + Protheus | 4 dias |
| 19 | Motor de cruzamento: fila BullMQ + rate limit por UF + snapshot + modelagem de divergências | Dev | 4 dias |
| 20 | Scheduler: repeatable jobs (semanal + diário) + bootstrap + pausar/retomar | Dev | 3 dias |
| 21 | Detecção de divergências e histórico de status | Dev | 2 dias |
| 22 | Serviço de alertas: e-mail consolidado (digest) + resolução dinâmica de destinatários por role GESTOR_FISCAL + templates | Dev | 3 dias |
| 23 | Frontend: relatório de contribuintes + dashboard + gráficos de evolução | Dev | 4 dias |
| 24 | Frontend: divergências + histórico + agendamentos (visualização) | Dev | 3 dias |
| 25 | Testes e2e da Onda 2 (bootstrap simulado em HOM, completa, incremental, pontual) | Dev + Fiscal | 3 dias |
| 26 | Documentação + treinamento do Setor Fiscal | Dev | 2 dias |
| 27 | Promoção da Onda 2 para PRODUÇÃO + bootstrap programado (sábado/domingo) | TI + Fiscal | 1 dia |

Total Onda 2: aproximadamente 29 dias úteis (≈ 6 semanas), após o encerramento da Onda 1. A Etapa 27 é intencionalmente colocada próxima a um fim de semana para que a primeira carga completa (bootstrap) rode nos dois primeiros dias de indisponibilidade de expediente.

## 16.3. Total consolidado

Onda 1 + Onda 2 somam aproximadamente 68 dias úteis (≈ 14 semanas). A Capul passa a ter valor em produção na metade desse caminho (final da Onda 1) e ganha o benefício estratégico da análise proativa ao término da Onda 2.

# 17. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Expectativa de consultar NF-e/CT-e de terceiros sem vínculo | Decepção do usuário | Seção 3 documenta a limitação; o escopo cobre 100% do uso real da Capul. |
| Instabilidade crônica de UF(s) no CCC | Relatório incompleto para algumas UFs | Retry inteligente, cache de 7 dias, contratação futura de API comercial apenas para as UFs problemáticas. |
| Time Protheus não criar endpoint específico | Atraso na Etapa 12 | Plano B: leitura ODBC direta contra a base Oracle do Protheus (padrão já usado). |
| Volume de contribuintes muito alto (116k confirmado) | Carga completa inviável como operação síncrona | Desenho híbrido: carga completa só em janela programada de fim de semana (automática); carga diária limitada por movimento no Protheus (centenas de CNPJs por noite); disparo manual para casos específicos; bootstrap dedicado ao sábado/domingo inicial. |
| Mudanças no lado da SEFAZ não chegarem pelo Protheus (contribuinte rebaixado depois de cadastrado) | Ponto cego fiscal — risco de operar com inapto | Carga completa semanal automática varrendo os 116k — única forma de garantir detecção de status alterado na SEFAZ mesmo sem movimento no Protheus. |
| Repeatable job (cron) do BullMQ deixar de rodar silenciosamente | Rotina automática para de detectar alertas | Health-check diário com alerta dedicado quando a última execução agendada é mais antiga que o esperado; endpoints /cruzamento/agendamentos para auditar; pausar/retomar explícito pelo ADMIN_TI. |
| Lista de GESTOR_FISCAL desatualizada gerar alerta órfão ou ausente | E-mail vai para quem não deveria (ou para ninguém) | Destinatários resolvidos a cada execução consultando o Auth Gateway; gravação de destinatários efetivos em fiscal.alerta_enviado para auditoria. |
| Qualidade do DANFE/DACTE gerado | PDF aquém do esperado | Etapa 1 valida bibliotecas; plano B é microsserviço Python. |
| Certificado A1 vencer sem aviso | Paralisação total | Alerta 60 dias antes + backup em cofre. |
| Vazamento da senha do .pfx | Crítico | AES-256-GCM + master key fora do repo. |
| Falso positivo em divergência (endereço) | Ruído no relatório | Classificar divergências por criticidade e permitir marcar como ignoradas. |
| Alertas por e-mail excessivos | Fadiga do usuário | Modelo consolidado (digest) — um único e-mail por execução agregando todas as mudanças; sem spam por CNPJ. |
| Rate limit CCC estourado | Consultas bloqueadas | Fila BullMQ com tokens por UF + backoff. |
| Divergência entre módulo Fiscal e Protheus | Confusão operacional | Protheus é fonte oficial; módulo Fiscal é consulta/análise. |

# 18. Próximos Passos

- Validação deste plano v1.4 pela equipe técnica indicada pelo autor (Clenio) — o desenvolvimento não será feito neste ambiente, e sim em VSCode/Ubuntu.

- Entrega da Especificação de API Protheus Fiscal v1.1 ao time Protheus, solicitando estimativa de prazo.

- Atribuição da role GESTOR_FISCAL no Configurador aos usuários do Setor Fiscal que devem receber os e-mails consolidados.

- Aprovação formal do escopo e do cronograma (Onda 1 + Onda 2).

- Criação do branch feature/modulo-fiscal no repositório capul-platform.

- Provisionamento do .pfx (homologação).

- Início da Onda 1 (Etapa 1 — scaffolding).

- Reuniões semanais de acompanhamento.

- Validação do Setor Fiscal em homologação (final da Onda 1).

- Promoção da Onda 1 para produção.

- Execução da Onda 2.

- Programação do bootstrap para o sábado/domingo imediatamente após o go-live da Onda 2.

- Pós-go-live: acompanhamento das primeiras execuções automáticas (semanal-auto e diaria-auto) e dos e-mails consolidados recebidos pelos GESTOR_FISCAL.

# Anexo A — Glossário

- NF-e / CT-e: Nota Fiscal Eletrônica / Conhecimento de Transporte Eletrônico.

- DANFE / DACTE: Representações gráficas em PDF da NF-e e do CT-e.

- Chave de acesso: Identificador de 44 dígitos da NF-e/CT-e.

- NFeDistribuicaoDFe / CTeDistribuicaoDFe: Web services SOAP da SEFAZ Nacional para entregar documentos ao participante via mTLS.

- NfeConsultaProtocolo: Web service que retorna o status atual da NF-e na SEFAZ autorizadora.

- Sintegra: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais. Hoje é um portal federado em processo de substituição.

- CCC: Cadastro Centralizado de Contribuintes. Padrão moderno que substitui o Sintegra; acessado via web service CadConsultaCadastro2.

- CadConsultaCadastro2: Web service SOAP oficial de cada SEFAZ estadual para consulta cadastral de contribuintes. Usa certificado A1.

- SA1 / SA2: Tabelas padrão do Protheus — SA1 = Clientes, SA2 = Fornecedores. O sufixo 010 indica a empresa corrente no ERP.

- IE: Inscrição Estadual. Registro do contribuinte junto à SEFAZ do seu estado.

- CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

- Contribuinte inapto: Situação em que a empresa perdeu a regularidade fiscal, impedindo crédito de ICMS em compras dela.

- BullMQ: Biblioteca Node.js para filas e jobs assíncronos baseada em Redis. Na v1.4 é utilizada tanto para paralelismo, retry e progresso quanto para repeatable jobs (carga completa semanal e carga incremental diária).

- Digest / e-mail consolidado: envio de um único e-mail ao final da execução agregando todas as mudanças de status detectadas, em vez de um e-mail por CNPJ alterado.

- Bootstrap: na v1.4, a primeira carga completa do cruzamento, programada para o sábado e domingo imediatamente após a liberação do módulo em produção.

- comMovimentoDesde: parâmetro introduzido na Especificação de API Protheus Fiscal v1.1 para filtrar clientes e fornecedores que tiveram movimento no Protheus (entradas, saídas, contas a pagar/receber, pedidos) a partir de uma data/hora.

- Certificado A1: Certificado digital ICP-Brasil em arquivo .pfx, validade de 1 ano.

- mTLS: Mutual TLS. Autenticação recíproca por certificados digitais.

- JWT: JSON Web Token. Padrão usado pelo Auth Gateway da Capul.